附件2

2020年农村黑臭水体整治责任单位

| 序号 | 水体名称 | 水体类型 | 水体面积 （㎡） | 所在位置 |  | 地理位置信息 | 污染成因 | 责任单位 | 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 镇街 | 村 |  |  |  |  |
| 1 | 宋村排洪渠积水坑 | 渠 | 2340 | 甘河镇 | 宋村 | 东经：108度30分 北纬：34度10分 | 农村生活 污水排入 | 区水务局 甘河镇 | 按照市级要求，实行月调度考核，年度目标任务完成率（以黑臭水体数量计）：5月份制定“一点一策”治理方案，6月启动治理工程，在进度方面7月为30%、8月为60%、9月为90%、10月为100%。 |
| 2 | 郝村排洪渠积水坑 | 渠 | 862 | 祖庵镇 | 郝村 | 东经：108度30分 北纬：34度7分 | 农村生活 污水排入 | 区水务局 祖庵镇 |  |
| 3 | 元马店北元村排水渠 | 渠 | 280 | 祖庵镇 | 北元村 | 东经：108度38分 北纬：34度8分 | 农村生活 污水排入 | 祖庵镇 |  |
| 4 | 元马店西元村排水渠 | 渠 | 720 | 祖庵镇 | 西元村 | 东经：108度28分 北纬：34度7分 | 农村生活 污水排入 | 祖庵镇 |  |
| 5 | 元马店东元村排水渠 | 渠 | 310 | 祖庵镇 | 东元村 | 东经：108度28分 北纬：34度7分 | 农村生活 污水排入 | 祖庵镇 |  |