附件1

西安市鄠邑区绿色货运配送示范工程创建工作任务分解表

| 序号 | 任务分类 | 指标内容 | 任务内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体 制 机 制 保 障 | 城市配送多部门协同工作机制建设情况 | 建立创建城市绿色货运配送示范工程多部门协同工作机制 | 区交通局 | 各成员单位 | 2020年8月 |
| 2 |  | 行业主管部门制定城市配送企业运营服务规范 | 行业主管部门制定城市配送企业运营服务规范 | 区投资工信局 | 区交通局 区邮政局 | 2021年12月 |
|  |  |  | 建立快递车辆规范管理制度 | 区公安分局 区邮政局 | 区城管局 | 2021年12月 |
| 3 |  | 行业主管部门制定城市配送企业质量考核管理办法 | 行业主管部门制定城市配送企业质量考核管理办法 | 区交通局 | 区投资工信局区邮政局 | 2021年12月 |
| 4 |  | 区政府在新能源车购置与应用、配送中心建设、先进组织模式推广应用、市场主体培育等方面出台相关扶持政策 | 积极争取国家及省上相关资金支持，整合、梳理我区在物流枢纽等基础设施建设、企业引进培育、新能源车辆推广、招商引资、铁路和航空运输补助等方面现有资金支持、补助、分担等政策，对重大项目建设提供政策支持，给予专项资金补助，积极推进绿色货运配送发展 | 区财政局 区交通局 | 区发改委 区投资工信局区公安分局 区邮政局 | 2021年12月 |
| 5 | 城 市 配 送 物 流 基 础 设 施 | 城市货运配送枢纽设施 | 结合城市总体规划及货运配送需求，推进市政道路、城市快速路及区域内公路网建设，推进货运配送通道建设 | 区资源规划分局 | 区住建局 区交通局 区财政局 | 2021年12月 |
| 6 |  | 城市公共配送中心 | 结合产业布局情况，布局专业公共配送中心，开展运输集散、包装加工、分拨配送等物流业务 | 区发改委 区投资工信局 | 区住建局 区资源规划分局 | 2021年12月 |
| 7 |  | 末端公共配送站 | 统筹布局工业集中区、商业区、居住区建成末端公共配送站，满足社区、高校、商务区等末端商品配送需求 | 区投资工信局区城管局 区邮政局 | 区公安分局 区住建局 区资源规划分局 | 2021年12月 |
| 8 | 城 市 配 送 车 辆 及 配 套 设 施 | 新增新能源城市配送车辆占新增城市配送车辆比例 | 落实汽车推广应用优惠政策，进一步完善城市配送车辆环保标准体系，新增新能源城市配送车辆占新增城市配送车辆比例≥50% | 区投资工信局 | 区公安分局 区交通局 区邮政局 | 2021年12月 |
| 9 |  | 新增新能源城市配送营运车辆数量占示范建设初期城市新能源配送车辆保有量的比例 | 新增新能源城市配送营运车辆数量占示范建设初期城市新能源配送车辆保有量的比例≥20% |  |  | 2021年12月 |
| 10 |  | 城市配送新能源纯电动货车与充电桩的配置比例 | 加快新能源汽车充电基础设施建设，提高其在物流中心内的覆盖率，保障新能源物流车辆的充电需求，城市配送新能源纯电动货车及插电式混合动力货车保有量之和与充电桩的配置比例≤4:1 | 区发改委 区投资工信局 | 区住建局 区资源规划分局 区城管局 | 2021年12月 |
| 11 |  | 冷藏保温配送车辆占城市配送车辆比例 | 整合物流资源，强化企业合作，拓展冷链物流服务网络，增加冷藏保温配送车辆占城市配送车辆的比重，冷藏保温配送车辆占城市配送车辆比例≥0.5% | 区投资工信局 | 区交通局 | 2021年12月 |
| 12 | 便 利 通 行 政 策 | 新能源物流配送车辆通行政策 | 制定出台新能源物流配送车辆（包含快递专用电动三轮车）相关政策及管理制度 | 区公安分局 区邮政局 | 区城管局 | 2021年12月 |
| 13 |  | 城市货运配送需求调查预测制度 | 开展城市货运配送运输需求量调查工作，分析城市货运配送需求现状及未来发展趋势，形成调查分析报告 | 区投资工信局 区邮政局 | 区统计局 区公安分局 区交通局 | 2021年12月 |
| 14 |  | 配送车辆分时、错时、分类通行和停放措施出台情况 | 制定出台调整城市货运配送车辆分时、错时、分类通行及停放的优化措施，且有证明文件 | 区公安分局 | 区城管局 区交通局 区投资工信局 区住建局 区邮政局 | 2021年12月 |
| 15 |  | 设置城市货运配送车辆临时停靠点 | 设置中心城区货运配送车辆临时停车泊位 | 区城管局 | 区投资工信局 区公安分局 区邮政局 | 2021年12月 |
| 16 | 先 进 配 送 组 织 模 式 | 中心城区大型超市（卖场）、连锁店等商贸流通企业的采用共同（集中、夜间）配送的比例 | 中心城区商贸流通企业门店配送货运量占全部商品配送货运总量的比例≥50% | 区投资工信局 区邮政局 | 区交通局 | 2021年12月 |
|  |  |  | 鼓励引导物流企业积极开展多式联运 | 区交通局 | 区发改委 区投资工信局 区邮政局 区统计局 | 2021年12月 |
|  |  |  | 支持农贸市场升级传统销售模式；充分利用商务、交通、邮政、快递、供销等领域现有设施资源，促进仓储配送网点资源共建共享共用，积极打造城乡一体化配送模式 | 区投资工信局 | 区交通局 区邮政局 | 2021年12月 |
| 17 | 信 息 化 建 设 | 建设完善具备城市绿色货运配送运行监测功能的服务平台，逐步实现城市绿色货运和物流资源集约整合，激发市场活力，提升城市配送运行效率 | 建设城市货运配送公共信息服务平台 | 区发改委 区投资工信局 | 区交通局 区邮政局 区公安分局 区大数据中心 | 2021年12月 |
| 18 |  | 积极整合城市配送企业社会信息资源，建设企业城市配送信息系统，打通企业间信息平台，实现信息互联互通，共享共用 | 建立企业城市配送信息系统，并实现与物流公共信息平台的互联互通 | 区投资工信局 区交通局 区邮政局 | 区公安分局 区大数据中心 | 2021年12月 |
| 19 | 市场 主体 培育 | 运作高效、服务规范专业城市配送物流企业 | 积极构建供应链产业体系，吸引供应链企业集聚；加快发展物流新业态，加快引进培育运作高效、服务规范的3A级以上专业城市配送物流企业 | 区发改委 | 区投资工信局 区交通局 区邮政局 区财政局 | 2021年12月 |
| 20 | 物 流 降 本 增 效 | 城市配送效率显著提升，配送车辆利用效率较示范建设初期显著提高 | 配送车辆利用效率较示范建设初期提高 | 区交通局 | 各成员单位 | 2021年12月 |
| 21 |  | 城市配送成本较示范建设初期明显降低 | 城市配送成本较示范建设初期明显降低 |  |  | 2021年12月 |
| 22 | 节能 减排 | 城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设初期明显降低 | 城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设初期降低 | 区交通局 | 各成员单位 | 2021年12月 |

说明：《任务分解表》中牵头单位负责汇总工作完成情况，并与次月5日前将工作推进情况报区绿色货运配送专项工作小组办公室。