
附件

西安市鄠邑区政府投资项目管理流程图




























项目监督检查








项目绩效评价








竣工结算、决算








资金拨付








项目执行








预算编制与评审





政府投资项目审批批





建设单位进行初验





按预算、工程进


度等原则拨付





建设单位根据限价报告进行招标





建设单位编制项目预算





项目建议书





项目可行性研究报告





财政部门评审项目预算，出具招标限价报告





建设单位、主管部门、发改、财政等部门参加验收





建设单位签订勘察、设计、监理等合同





初步设计及概算





验收合格后1个月内，建设单位将工程造价决算提交财政评审











正


常


施


工








发生签证报政府审批











工程变更按程序报发改审批








建设单位对项目进行公开





财政出具审核意见报政府








- 1 -
- 14 -
- 13 -

