附件1

编号：

工业建设项目履约监管

协议书

西安沣京工业园管理委员会

年    月   日

工业建设项目履约监管协议书

# 甲    方：

# 法人代表：

# 地    址：

联系电话：

# 乙    方：

# 法人代表：

# 地    址：

联系电话：

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《陕西省节约集约用地实施细则》、《西安市人民政府关于进一步加强土地节约集约利用的通知》、《西安市产业用地指南（2019年试行版）》、西安市工业和信息化局、西安市发展和改革委员会、西安市自然资源和规划局《关于发布全市新增工业投资项目工业用地指导性指标（试行）的通知》等有关法律法规、政策、文件规定，为进一步提升园区工业项目质量和水平，促进土地节约集约利用，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议。

一、地块基本情况

宗地编号：                                   ；

土地位置：                                   ；

土地用途：                                   ；

出让年限：                                   ；

总用地面积（平方米）：                        ；

净用地面积（平方米）：                        ；

准入产业类别：                                ；

二、控制性指标

建筑面积（平方米）：                          ；

容积率：                                      ；

绿地率：                                      ；

建筑密度：                                    ；

固定资产投资强度：不低于人民币      元/平方米，大写    （折合      万元/亩）；

年工业总产值：项目在     年  月  日前达产，年工业总产值不低于人民币     万元/亩，大写            万元每亩；

亩均年税收：在项目交地后第5个完整会计年度及以后每个年度，年上缴税收（全口径）不低于人民币    万元/亩，大写                          ；

单位能耗：                            。

三、强制要求

1、乙方应在宗地成交确认书签订之日起5个工作日内签订本协议，协议签订之日起3个工作日内，向鄠邑区政府财政专户或甲方指定账户按照宗地挂牌出让成交价款的10%缴纳履约保证金，合计为人民币     万元，大写         万元；

2、乙方必须在鄠邑区注册独立法人公司。

四、建设要求

1.项目在实际交地之日起壹年内开工建设，在实际开工之日起三年内完成建设并通过规划竣工验收；

2.项目在竣工后   个月内开始投产运营，项目固定资产投资强度不低于人民币   万元/亩；

3.在该宗地建设期满后壹年内，乙方必须向甲方提出固定资产投资强度及土地产出、能耗、环保等要求指标核验申请。

五、甲方权利和义务

1、甲方应为乙方提供指导性服务；

- 在项目建设过程中，甲方定期对乙方按《国有建设用地使用权出让合同》及本协议约定内容进行监督、指导、管理；

- 甲方应协助乙方申报国家、省、市和鄠邑区的各项产业扶持政策，支持乙方快速发展；

- 对乙方未申请竣工验收或竣工验收未通过的，甲方有权向相关部门申请撤销或不予办理相关证照，造成的损失由乙方承担；

- 有权对乙方土地使用情况进行评估，经评估形成低效用地的，有权清理，督促限期六个月整改，整改不达标的，可以收回国有建设用地使用权。

六、乙方权利和义务

1、乙方应在关联的宗地成交确认书签订后十日内持生效的本履约监管协议（编号：       ）与自然资源管理部门签订宗地国有建设用地使用权出让合同（编号：        ）

2、乙方在宗地成交确认后六个月内可进行一次协议和宗地出让合同变更登记至全资子公司（独立法人）名下，不视为转让，同时，相关权利、义务、责任随之转移；

3、乙方服从甲方监督、管理，承担并落实工程主体责任，确保工程指标符合规定，建设符合规范，安全施工；

4、乙方在达到约定条件，部分或全部国有建设用地使用权依法向第三方转让后，本协议约定事项随之转移；向第三方出租的，本协议约定事项仍由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方违反准入产业类别要求申请报建或准入的，不予批准，未经批准强行建设其他类别产业的，缴纳的履约保证金甲方予以没收，政府（甲方）有权收回该宗地国有建设用地使用权，有权要求乙方再另行支付违约金人民币    万元（相当于宗地成交价款的20%）；

2、乙方未能按照本协议承诺时间开竣工的，按照《国有建设用地使用权出让合同》约定处理；

3、乙方未能达到本协议约定的控制性指标（建筑面积、容积率、固定资产投资强度、亩均年产值、亩均年税收），甲方有权取消该项目支持政策，已经给与的政策有权追回，同时乙方应以给予的优惠政策为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利息利率向甲方支付利息。

4、乙方未按约定期限投产运营，或未按约定期限向甲方提出核验申请或在约定期满后项目固定资产投资强度、亩均年产值、亩均年税收等指标中任何一项指标未达到协议约定评价标准的，政府（甲方）有权收回该宗土地使用权；

5、本项目亩均年产值（营收）指标不符合本协议约定的，按照实际差额部分占约定指标的比例，乙方向甲方支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金；

6、本项目亩均年税收指标不符合本协议约定的，按照承诺税收与实际缴纳税收差额部分，乙方向甲方支付违约金，约定起征税收年度起连续两年未达到亩均年税收标准的，政府（甲方）有权收回该宗土地使用权；

7、发生下列情形之一的，除按照《国有建设用地使用权出让合同》承担有关责任外，政府（甲方）有权进行项目清理，按照土地使用权剩余年限对应的竞得时缴纳的土地出让金收购用地。合法建设的地上建筑物、构筑物残值经选定的评估机构评估后补偿，办公及生产生活等设施设备自行搬离，因搬迁发生的费用及停产停业等损失自行承担：

1．未能取得国家或地方的核准（备案）、行政许可或批准文件；

2．项目未通过环保、安全生产等方面的项目审核；

3．未按协议进行规划报建、开工建设、竣工验收或项目投产，在限期内改正仍不达标；

4．未按协议实现产值（营收）或税收，限期整改，整改后仍不达标的；

5．因研发能力、技术、资金、机构调整、重组、股权变更等企业原因无力进行建设和实施项目；

6．未经上级部门同意，擅自转让项目的（包括在项目建成达产前通过股权转让等方式间接进行转让的）；

7．其他法定情形。

八、不可抗力

1、 发生不可抗力的事件造成乙方不能全部或部分履行本协议，须在不可抗力时间发生后15日内向甲方申报，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除本协议项下的相应责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

“不可抗力”是指各方不能控制、不能防止和预见、不可避免和不可克服的且造成任何一方不能全部或部分履行本协议的所有事件。这些事件包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾、战争、中央政府的行为、罢工及其他不能预见并且对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力事件。

2、遇有不可抗力因素的一方，应在5日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后15个工作日内，向另一方提交协议不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告，以减轻可能给对方造成的损失。

3、不可抗力消除后，除双方一致认可不可抗力已导致协议无法继续履行外，本协议应继续履行。在不可抗力持续期间，本协议不受影响的部分应继续履行。

九、争议解决方式

凡因本协议书引起的任何争议，由双方协商解决，若协商不成的，可向西安市仲裁委员会申请仲裁，也可向鄠邑区人民法院起诉。

十、合同效力

1.本协议书一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

2.本协议书自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3.本协议书其他未尽事宜，双方通过友好协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。

4.本协议于   年   月   日在陕西省西安市鄠邑区西安沣京工业园管理委员会签订。

甲方      （盖章）          乙方      （盖章）

法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：         委托代理人（签字）：

年    月    日              年    月   日