附件

西安市鄠邑区青年乡创客服务中心建设运行任务清单

| 工作任务 | 责任单位 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 完成中心硬件建设装修及设备安装 | 鄠邑建设集团 | 9月30日前 |
| 完成中心配套服务软装和运行筹备工作 | 文旅康养公司 | 9月30日前 |
| 中心挂牌 | 文旅康养公司 | 10月中旬 |
| 中心试运行 | 文旅康养公司 | 10月1日开始 |
| 对中心年度预算进行评估，安排2023年4季度预算资金 | 区财政局 | 10月31日前 |
| 团市委、市青联挂牌及乡创政策汇总、活动沟通 | 团区委 | 9月30日前 |
| 挂牌市级创业服务基地及创业政策汇总 | 区人社局 | 12月31日前 |
| 挂牌市级人才工作基地及人才政策汇总 | 区委组织部 | 12月31日前 |