西安市鄠邑区蓝天保卫战2022年工作方案（征求意见稿）

为贯彻落实《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》（陕政办发〔2022〕8号）和《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》（市政办发〔2022〕18号），深入打好蓝天保卫战，持续改善我区空气质量，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善空气质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为遵循，深入开展大气污染防治专项行动，推动空气质量持续改善，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、工作目标

聚焦秋冬季PM2.5污染，持续推进秋冬季大气污染综合治理攻坚，实施重点行业企业绩效分级管理，强化重污染天气应急响应，着力打好重污染天气消除攻坚战；聚焦夏季臭氧污染，以工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，大力推进挥发性有机物治理，着力打好臭氧污染防治攻坚战；加强在用车辆管理，突出柴油货车和非道路移动机械监管，持续推进老旧车辆淘汰，加快推动机动车新能源化发展，着力打好柴油货车污染治理攻坚战。持续巩固“十三五”空气质量改善成果，完成市考指标。

三、重点任务

(一)推进产业结构优化保障专项行动

1.加快落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》，按照西安市2022年淘汰落后产能工作方案要求，推动我区落后产能淘汰。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。

责任单位：区投资工信局、区发改委

配合单位：市生态环境局鄠邑分局、区市场监管局、区应急管理局、市资源规划局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会

2.强化源头管控。严格落实省级及市级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我区区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

3.遏制“两高”项目盲目发展。加强“两高”项目动态监控，严格落实能耗“双控” 、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。

责任单位：区发改委

配合单位：区投资工信局、市生态环境局鄠邑分局

4.开展传统产业聚集区综合整治。4月底前，重点针对铸造、耐火材料、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色、煤炭采选、化工、包装印刷、家具、彩涂板、零部件制造、人造板等行业，完成产业聚集区排查工作，实施拉单挂账式管理，通过淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，切实提升产业发展质量和环保治理水平。年底前，完成50%传统产业聚集区升级改造。

责任单位： 区投资工信局、区发改委、市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(二)开展工业炉窑综合整治“回头看”专项行动

5.开展工业炉窑综合整治“回头看”。对标《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，全面梳理工业炉窑情况，查漏补缺，建立工业炉窑动态管理台账，明确管理责任，细化管理要求，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，重点针对玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦等行业实施深度治理。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位： 各街道、景区局、园区管委会

6.强化工业炉窑常态化执法检查。对脱硫、脱硝、除尘等治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况等开展排查，建立工作台账。对运行的工业炉窑大气污染排放开展执法检查，发现问题依法查处，确保稳定达标排放。重点关注除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术，对无法稳定达标排放的，通过更换运行高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

7.开展砖瓦窑综合整治。以中央环保督察公布的典型案例为切入点，开展砖瓦窑综合整治工作。严格按照《产业结构调整指导目录》《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，通过淘汰取缔、升级改造，进一步优化布局、提升砖瓦窑行业深度治理水平。2022年10月底前，基本完成烧结类砖瓦企业深度治理。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局、市资源规划局鄠邑分局

配合单位：区发改委，各街道、景区局、园区管委会

8.组织砖瓦窑专项执法检查。 2022年9月底前，针对我区砖瓦窑组织专项执法检查。督促企业加强污处设施日常维护，巩固烧结类砖瓦企业深度治理成果，2022年10月底前主要废气排放口连续自动在线监测系统安装到位并正常运行。颗粒物无组织排放管理方面做到“粒料入棚、粉料入仓、皮带运输、密闭装卸、湿式湿扫”。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

9.深化煤气发生炉、燃煤热风炉、燃煤加热/烘干炉(窑)淘汰。持续加强落后产能(工业窑炉)摸底排查，及时发现并淘汰煤气发生炉、燃煤热风炉、燃煤加热/烘干炉(窑)。工信部门负责落后产能摸底排查及产业结构调整目录内淘汰类窑炉（煤气发生炉）淘汰工作。

责任单位：区投资工信局、市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(三)实施重点行业升级提标专项行动。

10.落实市级部门扩大重污染天气行业绩效分级和应急减排实施范围的相关要求，与市生态环境局及时对接，进一步完善绩效分级指标，按照市上要求有针对性拓展应急减排实施范围。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位： 各街道、景区局、园区管委会

11.持续开展重点行业绩效分级评定。鼓励企业自主升级，整体提升工业企业污染防治水平，形成鼓励先进，鞭策后进的良好氛围。 2022年申报更高级别绩效（A级、B级、引领性）企业显著增加。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区投资工信局、区住建局，各街道、景区局、园区管委会

12.推进重点精准减排和绩效分级差异管控。组织企业完善重污染天气“一厂一策”应急操作方案，持续推进重污染天气绩效分级管理规范化、标准化，完善差异化管控机制。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局

配合单位：区住建局，各街道、景区局、园区管委会

13.持续推进重点用车企业门禁系统安装。配合市上做好重点用车企业门禁系统监管平台建设，加快推进重点用车企业门禁系统安装。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区发改委、区投资工信局、区住建局、区交通局、市资源规划局鄠邑分局、区城管局，各街道、景区局、园区管委会

(四)开展挥发性有机物排查整治专项行动

14.强化VOCs无组织排放整治。全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治，2022年６月底前基本完成。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区发改委、区投资工信局、区市场监管局，各街道、景区局、园区管委会

15.开展简易低效VOCs治理设施清理整顿。对照排查整治清单，全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。2022年6月底前基本完成。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

16.开展夏季VOCs污染专项治理。以PM2.5、O3协同控制为主线，制定并实施VOCs污染治理方案，多措并举，全面改善空气质量。

牵头单位：市生态环境局鄠邑分局

责任单位：区级相关部门，各街道、景区局、园区管委会

(五)推进清洁能源优化保障专项行动

17.持续推进重点区域煤炭消费总量控制。

(1)按照《西安市加快国家中心城市坚强电网攻坚方案》，加快推进电网发展规划项目建设。做好我区变电站及配套电力沟道建设，确保按期建成使用。

责任单位：区发改委、国网供电公司鄠邑分公司

配合单位：区住建局

(2)大力发展新能源和清洁能源，逐步形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局。积极争取上游气源供应，全力保障我区用气需求。2022年底，非化石能源占一次能源消费比重、可再生能源装机比重均达到市上要求。

责任单位：区发改委

(3)推动油品质量升级，在全省“全面供应国6b车用汽油，停止销售国6a及以下标准汽油”实施后，区发改委负责对接市发改委，做好油品质量升级协调工作；在油源有保障的情况下，区市场监管局负责督促加油站按期完成油品置换。

责任单位：区发改委、区市场监管局

18.深入推进清洁取暖。统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，着力整合供热资源，充分释放燃煤电厂、垃圾焚烧发电厂等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2022年底，清洁取暖率达到90%以上。

责任单位：区发改委

配合单位：区城管局、区住建局

19.持续巩固散煤治理成效。加快推进《西安市巩固农村地区“煤改洁”成果提升取暖效果实施方案(2021-2023年)》在我区细化落实。

责任单位：区发改委

配合单位：市生态环境局鄠邑分局、区财政局、区城管局、区住建局、市资源规划局鄠邑分局、国网供电公司鄠邑分公司，各街道、景区局、园区管委会

20.持续推进农业领域清洁能源改造。加快农业种植、养殖、农产品加工等散煤替代，进一步加大农业大棚等农业生产加工领域燃煤设施清洁能源改造巩固力度。

责任单位：区农业农村局

配合单位：各街道、景区局、渭河示范区

21.持续推进锅炉综合整治。

(1)督促热电厂、垃圾焚烧厂加强备用燃煤锅炉和垃圾焚烧炉维护保养。10月底前督促指导热电厂、垃圾焚烧厂开展锅炉检修、维护、保养，实施“冬病夏治”，备用燃煤锅炉、垃圾焚烧炉执行“西安排放限值”，确保采暖期锅炉安全稳定运行。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区城管局

(2)组织锅炉执法检查。对运行的燃气锅炉、燃煤锅炉、生物质锅炉等，开展大气污染排放执法检查，发现问题依法查处，并督促整改。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(3)加大燃煤锅炉淘汰力度。继续排查35蒸吨以下燃煤锅炉，发现一台、淘汰一台。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

（六）推进运输结构优化保障专项行动

22．大力推动货物运输“公转铁”。

(1)推动重点行业企业铁路专用线建设，推动新建及迁建大宗货物年货运量在150万吨以上的物流园区，配套建设铁路专用线。

责任单位：区发改委、区交通局

配合单位：区行政审批局，各街道、景区局、园区管委会

(2)大幅提升铁路货运比例。优化调整货物运输结构，积极协调中铁西安局集团采取有效措施，提高铁路货运量和铁路货运比例。

责任单位：区交通局

配合单位：区发改委、余下街道

(3)提升重点行业企业“公转铁”货运比例。大唐西安热电厂铁路运输比例保持在60％以上。

责任单位：区发改委

配合单位：区交通局

23.加强在用机动车管理。

(1)在重点路段、区域对柴油车开展常态化路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。每月开展联合检查不少于12次，检查机动车数量不少于400辆次。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、市公安局鄠邑分局

配合单位：区城管局、区交通局

(2)全面落实机动车排放检测/维护(I/M)制度。生态环境部门要严格落实排放检测制度，严把复检关；交通部门要加强超标车辆维护管理；机动车排放检验机构在年审检验过程中出具虚假报告、情节严重的，通报市场监管部门依法取消其检验资质。

责任单位：区交通局、市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区市场监管局

(3)对燃气货车污染控制装置安装、尾气排放达标情况等开展执法行动，完善生态环境部门监测取证、公安部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管模式，形成部门联合执法常态化路检路查工作机制。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、市公安局鄠邑分局、区交通局

配合单位：区市场监管局

24.持续淘汰高排放老旧柴油车。依据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，采取经济补偿、限制使用、加强监管执法等措施，依法持续开展国三及以下柴油车和燃气汽车(含场内车辆)淘汰工作，推动淘汰国三及以下排放标准的汽油车。积极推动国四柴油汽车和采用稀薄燃烧技术的燃气汽车淘汰更新，强化对I/M站和机动车检测机构的管理，符合强制报废情形的车辆交报废汽车回收企业按规定进行登记、拆解和销毁。

责任单位：区交通局、市公安局鄠邑分局、市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区市场监管局、区财政局

25.加快推动机动车新能源化发展。以公共领域用车为重点全面推进新能源化，新增或更新的城市物流配送、轻型邮政快递、出租车、网约车、公务用车等新能源汽车比例不低于80%；在满足使用要求的情况下，新购置公交车一律采购新能源车辆；新增环卫清扫车辆、市政园林机械优先购置新能源车辆(机械)。

责任单位：区投资工信局

配合单位：区发改委、区交通局、区城管局、区机关事务中心、区邮政局、鄠邑交通集团

（七）开展非道路移动机械综合整治专项行动

26.推进非道路移动机械污染防治。

(1)强化非道路移动机械排放控制区管控，不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械限制在控制区内使用。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(2)加大非道路移动机械抽检抽测力度，制定年度抽检抽测计划,重点核验信息公开、污染控制装置、编码登记，对部分机械进行排放测试，抽检比例不得低于20%，基本消除工程机械冒黑烟现象。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区住建局、区城管局、区交通局、区水务局，各街道、景区局、园区管委会

27.推进非道路移动机械清洁发展。

(1) 2022年12月1日，所有生产、进口和销售的560KW及以下的非道路移动机械及其装用的柴油机符合非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。因地制宜加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场，以及火电、钢铁、煤炭、焦化、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。

责任单位：区投资工信局、区发改委、市生态环境局鄠邑分局、区住建局、区交通局、区农业农村局、区市场监管局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(2)推动老旧非道路移动机械更新淘汰。按照西安市老旧非道路移动机械更新淘汰计划，细化、落实老旧非道路移动机械更新淘汰工作。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区投资工信局、区住建局、区城管局、区交通局、区农业农村局

（八）开展扬尘综合整治专项行动

28.推进建筑施工扬尘精细化管控。

(1) 2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比达到70%、装配式建筑占比不低于30%。

责任单位：区住建局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(2)严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。将扬尘管理工作不到位的不良信息移交区住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。

责任单位：区城管局

配合单位：区交通局、区水务局、区住建局、市资源规划局鄠邑分局、市公安局鄠邑分局

(3)严格在建工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百”要求。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。

责任单位：区住建局

配合单位：区交通局、区水务局、市公安局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会

(4)持续推进扬尘在线监测系统安装，更新2022年重点扬尘污染源名录，督促名录中未安装扬尘监测设备的工地，限期完成设备安装调试，并与西安市智慧环保综合指挥中心平台联网。

责任单位：区住建局、区城管局、区交通局、区水务局、市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(5)依托扬尘在线监测系统，提升工地扬尘监管能力，实现对全区重点扬尘源的24小时全天候监控，通过预警提醒、督促整改、全面考核、严格惩处机制，全面提升我区工地扬尘监管能力和监管水平。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、区住建局、区城管局、区交通局、区水务局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(6)严格易产生扬尘运输车辆监管，建筑垃圾运输车辆、砂石运输车辆落实密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。城管部门负责建筑垃圾运输车辆监管，交通部门负责砂石运输车辆监管，公安部门配合做好执法检查。

责任单位：区城管局、区交通局

配合单位：市公安局鄠邑分局

(7)加强施工扬尘监管执法，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。

责任单位：区住建局、区城管局、区水务局、区交通局

配合单位：市公安局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会

29.强化道路扬尘管控。

(1)加大道路场尘防控力度，积极推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市入口、城乡接合部、工地、物料堆场出入口等重要路段冲洗保洁力度。城市建成区道路机械化清扫率达到95%。按照《西安市公路清扫保洁技术导则》要求，重点路段每日清扫不少于3次。

责任单位：区城管局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(2)加大县乡道路、城乡接合部等重要路段冲洗保洁力度，强化县乡道路扬尘抑制，加强县乡道路保洁，建立责任清单，实行重点路段领导包抓制。

责任单位：区交通局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(3)加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，避免抛洒.

责任单位：区城管局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

(4)加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化。

责任单位：各街道、景区局、园区管委会

(5)加强管辖范围国省干线道路两侧裸土绿化、硬化。

责任单位：区交通局

(6)对条件允许的柴油货车临时停车场实施路面硬化。

责任单位：区交通局、区城管局

(7)长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。

责任单位：区交通局、区住建局、区城管局、区水务局

配合单位：鄠邑建设集团

30.加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

31.加强“两类企业”扬尘监管。严格落实“两类企业”抑尘措施，安装视频监控设备，并与生态环境部门监控平台联网。

责任单位：区住建局

32.加强砂石场、黏土砖厂扬尘监管。严厉打击未落实各类污染防治措施的砂石场、黏土砖厂。

责任单位：市资源规划局鄠邑分局、市生态环境局鄠邑分局、各街道、景区局、园区管委会

33.强化降尘量控制。月度平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

（九）实施面源污染综合整治专项行动

34.加快推进秸秆焚烧综合治理。

(1)持续提高秸秆综合利用率，制定秸秆等生物质资源化利用方案和扶持政策，坚持“政府引导、市场运作、疏堵结合、以疏为主”的原则，全面推进秸秆“五化”综合利用，从源头减少生物质焚烧现象，全区秸秆综合利用率稳定在95%以上。建立农业废弃物捡拾、收集、运输、处置闭环工作体系，深入做好农业废弃物资源化利用。

责任单位：区农业农村局

配合单位：区城管局、区发改委，各街道、景区局、园区管委会

(2)切实加大区域内秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧查处力度，强化属地主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。

牵头单位：区城管局

责任单位：各街道、景区局、园区管委会

(3)开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。

牵头单位：市生态环境局鄠邑分局

责任单位：各街道、景区局、园区管委会

35.深入推进餐饮油烟污染治理。

(1)城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。试点实施餐饮油烟治理设施第三方运维管理、在线监控。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、区城管局

(2)加大对油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。

责任单位：区城管局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

36.严控不文明祭扫行为。加强宣传引导，有效管控全区殡葬服务机构纸扎物品的焚烧行为，积极倡导市民文明祭祀。

牵头单位：区民政局

责任单位：各街道、景区局、园区管委会

37.扎实推进烟花爆竹禁燃工作。打击非法燃放、储存、运输烟花爆竹的违法行为。

责任单位：市公安局鄠邑分局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

38.控制农业源氨排放。推进标准化规模养殖，推广种养结合驯化利用技术模式。稳步推进生猪、家禽养殖圈舍封闭管理，推广应用畜禽粪污封闭式收集、贮存、处理技术工艺。推广测土配方施肥，水肥一体化、有机肥增施等化肥减量增效技术，减少化肥使用量。到2022年底，主要农作物测土配方施肥技术推广

覆盖率达到90%以上，主要农作物化肥利用率提高到40%，畜禽粪污综合利用率达到84％以上。

责任单位：区农业农村局

配合单位：市生态环境局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会

39.综合治理恶臭污染。对化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治开展综合治理；对橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；对垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取脱臭措施；探索研究小规模养殖场和散养户粪污收集处理方式；对恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装在线监测设施，实时监测预警。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区投资工信局、区城管局、区农业农村局，各街道、景区局、园区管委会

（十）开展监管能力提升专项行动

40.推进生态环境保护督察问题整改。坚持问题导向，紧盯第二轮中央和省级生态环境保护督察指出的问题，加大检查督办力度，确保高质量整改到位。

牵头单位：市生态环境局鄠邑分局

责任单位：区级有关部门

41.强化大气环境执法监管。围绕冬季PM2.5治理、夏季O3污染防治等重点任务，加大执法帮扶力度。在重点时段，组织开展工业炉窑综合整治回头看、挥发性有机物排查整治、柴油货车污染治理、绩效评级企业核查等专项执法行动，重点查处篡改、伪造监测数据的违法行为，定期通报执法检查过程中发现的问题。落实生态环境监督执法正面清单，拓展非现场监管手段应用，探索建立“重点专项帮扶+远程监督帮扶”工作模式，强化环境保护综合行政执法装备标准化、信息化建设，切实提高执法效能。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

42.强化油品储运销监管。组织开展储运销环节油气回收系统专项检查工作，确保达标排放。对汽车罐车密封性能开展定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车卸车密闭性的行为。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局、区交通局

配合单位：各街道、景区局、园区管委会

43.强化黑加油站点攻坚。对黑加油站点持续保持高压打击态势，严防“死灰复燃”。清除无证无照经营的黑加油站点，严查利用各种改装车辆无证经营、非法流动销售车用汽油、柴油等违法行为。查处未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站。查处未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的违法经营活动。

责任单位：区投资工信局

配合单位：市公安局鄠邑分局、市生态环境局鄠邑分局、区交通局、区市场监管局、区应急管理局、区住建局

44.强化油质和煤质监管。

(1)持续开展油品质量检查。严格执行汽柴油质量标准，对全区加油站销售的油品进行监督抽查，严厉打击生产、销售不合格油品行为，将汽油(含乙醇汽油)蒸气压指标作为汽油产品质量监督抽查重点检验项目。加大相关产品质量抽验频次。

责任单位：区市场监管局

配合单位：市公安局鄠邑分局、区交通局、区住建局

(2)持续加强煤质监管。采暖季期间开展煤质专项检查，对已确定的散煤供应网点每月开展煤质抽检。对抽检发现经营不合格散煤行为的，依法处罚。加大对已完成清洁能源替代区域非法散煤生产、销售经营行为的监督管理力度，发现一起、依法查处一起。

责任单位：区市场监管局

配合单位：市公安局鄠邑分局、区交通局、区投资工信局

45.强化主要污染排放总量减排。制定污染排放总量减排年度实施方案，建立最严格的污染物排放许可，积极推进单位GDP 二氧化碳排放降低率和主要污染排放总量减排，完善重点减排工程调度、通报、考核制度。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

配合单位：区发改委

46.全面落实排污许可“一证式”管理。强化排污许可证后管理，全面贯彻落实《排污许可管理条例》，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，巩固固定污染源许可全覆盖，加大对无证排污和不按证排污的检查处罚力度。

责任单位：市生态环境局鄠邑分局

四、保障措施

(一)加强组织领导。各街道、景区局、园区管委会要严格落实党政同责、一岗双责，强化属地管理，夯实主体责任。区级行业主管部门要按照管发展、管生产、管行业必须管环保的原则，做好本行业本领域的大气污染减排、监督管理等工作。

(二)加大财政支持。认真贯彻落实省市关于大气污染防治专项资金的相关政策，确保各项财政减免、优惠、激励政策有效落地。推行政府绿色采购，积极争取上级相关环保工作资金支持。

(三)强化执法监管。完善“双随机、一公开”监管制度，拓展非现场监管手段应用。加强污染源自动监测设备运行监管，确保监测数据质量。加强重点领域监督执法，严厉打击废气治理设施、自动监测设备不正常运行和数据造假违法行为。

(四)强化科技支撑。进一步整合在线自动监控、道路走航、卫星遥感、无人机、用电工况监控、VOCs走航监测、大数据分析等技术手段，配合市上持续优化“智慧平台”建设，加强监测预报、分析研判，推进精准溯源、智慧监管，实现科学评估、深度治理。

(五)严格监督考核。将蓝天保卫战年度目标任务完成情况纳入全区年度目标责任考核体系，落实生态环境“一票否决”制。聚焦阶段性重点工作任务和难点问题，深入现场督查督导，持续跟进问效。对工作不力、责任落实不到位、问题突出的单位进行公开约谈、通报批评。

(六)加强宣传引导。倡导全社会“同呼吸共奋斗”，动员全社会共同行动。积极开展多种形式的宣传教育，强化广大市民生态意识，积极推行文明健康的生活方式和消费模式。进一步加大环境信息公开力度，鼓励公众通过多种渠道举报环境违法行为。

附件：西安市鄠邑区蓝天保卫战2022年工作方案任务清单

附件

西安市鄠邑区蓝天保卫战2022年工作方案任务清单

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 工作措施 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进 产业 结构 优化 保障 专项 行动 | 1 | 加快落后产能陶汝 | 产格执行《产业结构调整指导目录》,按照西安市2022年淘汰基后产能工作方案要求，推动我区落后产值淘汰。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。 | 按照工作方案，督促相关单位抓好落实。 | 全年 | 区投资工信局、区发改委 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  | 2 | 强化源头管控时限 | 严格落实国家及省级市级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我区区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域，规划环评要求。 | 1.完善“三线一单”分区管控体系。推动“三线一单”成果落地应用。 | 全年 | 市生态环境鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.以产业园区规划环评为重点,推进规划环评工作。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域，规划环评要求。 | 全年 |  |  |
|  | 3 | 遏制“两高”项目盲目发展 | 加强“两高”项目动态监控，严格落实能耗“双控”、严能置换、污染物区域消减、煤炭减量替代等要求、对不符合规定的项目坚决停批停建，严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。 | 1.组织“两高”项目摸排,建立动态清单。 | 5月31日 | 区发改委 | 区投资工信局、市生态环境局鄠邑分局 |
|  |  |  |  | 2.制定能耗“双控”、严格置换, 污染物区域消减、煤炭减量替代方案，整改不符合要求的“两高”项目。 | 9月30日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.组织各单位开展自查自纠。严查违规上马，未批先建项目。 | 10月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 4.市生态环境局鄠邑分局,加强执法检查,严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。 | 全年 |  |  |
|  | 4 | 开展传统产业聚集区综合整治 | 开展传统产业聚集区综合整治。4月底前，重点针对铸造、耐火材料、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色、煤炭采选、化工、包装印刷、家具、彩涂板、零部件制造、人造板等行业，完成产业聚集区排查工作，实施拉单挂账式管理，通过淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，切实提升产业发展质量和环保治理水平。 | 1区投资工信局组织开展传统产业聚集区情况摸排，建立清单。 | 4月30日 | 区投资工信局、区发改委、市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2. 区投资工信局将摸排情况清单函告区发改委，市生态环境局鄠邑分局，三个部门按照职责分工。对清单中传统产业聚集区的现划布局、强制性能耗限额，落后产能。环保设施、排放等情况进行排查，实施拉单挂账管理。 | 6月30日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.区投资工信局、区发改委、市生态环境局鄠邑分局分别对排查出的问题。按照淘汰关停一批，搬迁人园一批、就地改造一批、做优做强一批要求，推进传统产业聚集区综合整治，提升产业发展质量和环保治理水平。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 4.加强检查推动,全程问效问责。年底前完成50%传统产业聚集区升级改造。 | 12月20日 |  |  |
| 开展工业 炉窑综合 整治“回头看”专 项行动 | 5 | 开展工业炉窑综合整治“回头看” | 对标《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，梳理工业炉窑情况，查漏补缺，建立工业炉窑动态管理台账，明确管理责任，细化管理要求，加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，重点针对玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦等行业实施深度治理。 | 1.市生态环境局鄠邑分局组织梳理工业炉窑情况，查漏补缺，建立工业炉窑动态管理台账。 | 5月31日 | .市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.区投资工信局督促指导相关单位及时淘汰落后产能工业炉窑。 | 7月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.市生态环境局鄠邑分局推动玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦等行业实施深度治理。 | 10月31日 |  |  |
|  | 6 | 强化工业炉窑常态化执法检查 | 全面开展排查，加大监测和执法检查力度。重点关注除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术，对无法稳定达标排放的，通过更换运行高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治。 | 1.对除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术进行排查，建立工作台账。 | 5月31日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.对运行的工业炉窑炉大气污染排放开展执法检查，发现问题依法查处，并督促整成。 | 8月31日 |  |  |
|  | 7 | 开展砖瓦窑符合整治 | 以中央环保督察公布的典型案例为切入点，开展砖瓦窑综合整治工作。严格按照《产业结构调整指导目录》《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，通过淘汰取缔、升级改造，进一步优化布局、提升砖瓦窑行业深度治理水平。2022年10月底前，基本完成烧结类砖瓦企业深度治理。 | 1.市生态环境局鄠邑分局全面梳理我区砖瓦窑情况，对排放不达标的实施集中整治，推进升级改造。 | 5月31日 | 市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局、市资源规划局鄠邑分局 | 区发改委，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.区投资工信局按照《产业结构调整指导目录》要求淘汰砖瓦窑等落后产能。 | 10月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.市资源规划局鄠邑分局严格审批新增烧结类砖瓦企业。 | 10月31日 |  |  |
|  | 8 | 组织砖瓦窑专项执法检查 | 2022年9月底前，针对我区砖瓦窑组织专项执法检查。督促企业加强污处设施日常维护，巩固烧结类砖瓦企业深度治理成果，2022年10月底前主要废气排放口连续自动在线监测系统安装到位并正常运行。颗粒物无组织排放管理方面做到“粒料入棚、粉料入仓、皮带运输、密闭装卸、湿式湿扫”。 | 1.针对我区砖瓦窑,组织专项执法检查，通报检查情况。 | 9月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会¦ |
|  |  |  |  | 2.督促砖瓦窑企业主要废气排放口安装连续自动在线监测系统，并正常运行。 | 10月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.加强日常监管,确保污处设施稳定运行，颗粒物无组织排放管理方面做到“粒料入棚、粉料人仓、皮带运输、密闭装卸、湿式湿扫”，巩固绕结类砖瓦企业深度治理成果。 | 全年 |  |  |
|  | 9 | 深化煤气发生炉、燃煤热风炉、燃煤加热/烘干炉(窑)淘汰 | 持续加强落后产能(工业窑炉)摸底排查，及时发现并淘汰煤气发生炉、燃煤热风炉、燃煤加热/烘干炉(窑)。工信部门负责落后产能摸底排查及产业结构调整目录内淘汰类窑炉（煤气发生炉）淘汰工作。 | 1.市生态环境局鄠邑分局负责模样及淘汰整理热风炉，燃煤加热烘干炉（窑）。 | 10月31日 | 区投资工信局、市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.区投资工信局负责落后产能摸底排查及产业结构调整目录内淘汰类窑炉（煤气发生炉）淘汰工作。 | 10月31日 |  |  |
| 实施重点行业升级提标专项行动 | 10 | 落实市级部门扩大重污染天气行业绩效分级和应急减排实施范围的相关要求 | 与市生态环境局及时对接，进一步完善绩效分级指标，按照市上要求有针对性拓展应急减排实施范围。 | 1.深入开展调研。 | 5月31日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.与市生态环境局及时对接。按照要求，积极推进扩大重污染天气行业绩效分级和应急减排实施范围等工作。 | 12月20日 |  |  |
|  | 11 | 持续开展重点行业绩效分级评定 | 鼓励企业自主升级，整体提升工业企业污染防治水平，形成鼓励先进，鞭策后进的良好氛围。 2022年申报更高级别绩效（A级、B级、引领性）企业显著增加。 | 1.组织召开重点行业企业绩效分级专项培训会。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区投资工信局、区住建局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.组织专家对升级过程中存在困难的企业进行专项帮扶指导，加大宣传力度，鼓励重点行业企业参与绩效评级。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.组织专家对有升级意见的B级以下重点行业企业进行资料审核，现场核查及评审。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 4.组织专家对有升级意见的B级及以上或引领性重点行业企业进行资料审核、现场核查及评审上报工作。 | 全年 |  |  |
|  | 12 | 推进重点精准减排和绩效分级差异管控 | 组织企业完善重污染天气“一厂一策”应急操作方案，持续推进重污染天气绩效分级管理规范化、标准化，完善差异化管控机制。 | 1.组织企业完善重污染天气“一厂一策”应急操作方案。 | 9月30日 | 市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局 | 区住建局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.实施重污染天气应急减排差异化调度。 | 秋冬季期间 |  |  |
|  |  |  |  | 3.加大执法检查力度。 | 秋冬季期间 |  |  |
|  | 13 | 持续推进重点用车企业门禁系统安装 | 配合市上做好重点用车企业门禁系统监管平台建设，加快推进重点用车企业门禁系统安装。 | 1.配合市上做好门禁系统监管平台投入试运行。 | 6月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区发改委、区投资工信局、区住建局、区交通局、市资源规划局鄠邑分局、区城管局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.完成不少于20家重点用车企业门禁系统安装调试并与市级监管平台联网。 | 10月31日 |  |  |
| 开展挥发性有机物排查整治专项行动 | 14 | 强化VOCs无组织排放整治 | 全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治，2022年６月底前基本完成。 | 1.对照挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面等10个关键环节排查整治清单，完善10个关键环节排查整治清单。 | 9月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区发改委、区投资工信局、区市场监管局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.完成VOCs无组织排放整治工作。 | 4月30日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.组织开展大排查大整治工作完成情况专项执法行动。 | 6月30日 |  |  |
|  | 15 | 开展简易低效VOCs治理设施清理整顿 | 对照排查整治清单，全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。2022年6月底前基本完成。 | 1.全面摸排单一治理企业,形成清单。 | 4月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.确定需要提升改造企业清单。 | 5月15日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.全面完成提升改造工作。 | 6月30日 |  |  |
|  | 16 | 开展夏季VOCs污染专项治理 | 以PM2.5、O3协同控制为主线，制定并实施VOCs污染治理方案，多措并举，全面改善空气质量。 | 1.对石化、化工、农药制造、制药工业、工业涂装、包装印刷、橡胶制造等行业进行排查。 | 4月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区级相关部门，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.制定2022年度夏季VOCs污染治理方案。 | 5月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.按照方案要求,以工业源、交通源、城市面源、VOCs整治为重点,教照“行业牵头，属地管理的原则，组织相关部门对辖区内VOCs进行整治。 | 9月30日 |  |  |
| 推进清洁能源优化保障专项行动 | 17 | 持续推进重点区域煤炭消费总量控制 | 按照《西安市加快国家中心城市坚强电网攻坚方案》，加快推进电网发展规划项目建设。 | 1.区发改委负责集中攻坚我区变电站，提高全区电力供应及保障水平。 | 全年 | 区发改委、国网供电公司鄠邑分公司 | 区住建局 |
|  |  |  |  | 2.区住建局负责集中攻坚变电站及配套电力沟道建设，确保与变电站建设时序相匹配。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 大力发展新能源和清洁能源，逐步形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局。 | 积极争取上游气源供应，全力保障我区用气需求。非化石能源占一次能源消费比重、可再生能源装机比重均达到市上要求。 | 12月20日 | 区发改委 |  |
|  |  |  | 推动油品质量升级。 | 在全省“全面供应国6b车用汽油，停止销售国6a及以下标准汽油”实施后，区发改委负责对接市发改委，做好油品质量升级协调工作；在油源有保障的情况下，区市场监管局负责督促加油站按期完成油品置换。 | 9月30日 | 区发改委、区市场监管局 |  |
|  | 18 | 深入推进清洁取暖 | 统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，着力整合供热资源，充分释放燃煤电厂、垃圾焚烧发电厂等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2022年底，清洁取暖率达到90%以上。 | 推进主城区供热站间管网互联互通建设。 | 12月20日 | 区发改委 | 区城管局、区住建局 |
|  | 19 | 持续巩固散煤治理成效 | 加快推进《西安市巩固农村地区“煤改洁”成果提升取暖效果实施方案(2021-2023年)》在我区细化落实。 | 进一步强化电力和天然气保障，严格落实电价优惠政策。及时兑付2022-2023年采暖季农村地区煤改洁运行补贴资 | 12月20日 | 区发改委 | 市生态环境局鄠邑分局、区财政局、区城管局、区住建局、市资源规划局鄠邑分局、国网供电公司鄠邑分公司，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 金。将散煤整治纳入网格化管理，加大对散煤燃烧的执法监督检查力度，防止散煤复烧。 |  |  |  |
|  | 20 | 持续推进农业领域清洁能源改造 | 加快农业种植、养殖、农产品加工等散煤替代，进一步加大农业大棚等农业生产加工领域燃煤设施清洁能源改造巩固力度。 | 全面梳理农业种植、养殖、农产品加工等散煤替代情况。督促指导各街道、景区局、渭河示范区做好散煤替代工作。 | 12月20日 | 区农业农村局 | 各街道、景区局、渭河示范区 |
|  | 21 | 持续推进锅炉综合整治 | 督促热电厂、垃圾焚烧厂加强备用燃煤锅炉和垃圾焚烧炉维护、保养，实施“冬病夏治”。 | 燃气锅炉严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准(DB61/1226—2018)),备用燃煤锅炉执行“西安排放限值”确保采暖期锅炉安全稳定运行。 | 9月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区城管局 |
|  |  |  | 组织锅炉执法检查。 | 对运行的燃气锅炉、燃煤锅炉、生物质锅炉等，开展大气污染排放执法检查。发现问题依法查处，并督促整改。 | 12月20日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  | 加大燃煤锅炉淘汰力度，巩固燃煤炉淘汰成果。 | 继续排查35蒸吨以下燃煤锅,发现一台，淘汰一台。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
| 推进运输结构优化保障专项行动 | 22 | 大力推动货物运输“公转铁” | 推动重点行业企业铁路专用线建设，推动新建及迁建大宗货物年货运量在150万吨以上的物流园区，配套建设铁路专用线。 | 区发改委、区交通局积极做好上级部门的对接和协调工作。按照职责分工，推动新建及迁建大宗货物年货运量在150万吨以上的物流园区。配套建设铁路专用线。 | 12月20日 | 区发改委、区交通局 | 区行政审批局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  | 大幅提升铁路货运比例。 | 优化调整货物运输结构，积极协调中铁西安局集团采取有效措施，提高铁路货运量和铁路货运比例。 | 12月20日 | 区交通局 | 区发改委、余下街道 |
|  |  |  | 提升重点行业企业“公转铁”货运比例 | 大唐西安热电厂铁路运输比例保持在60％以上。 | 12月20日 | 区发改委 | 区交通局 |
|  | 23 | 加强在用机动车管理 | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。 | 1.每月开展联合检查不少于12次，检查机动车数量不少于400辆次。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局、市公安局鄠邑分局 | 区城管局、区交通局 |
|  |  |  |  | 冬防期及应急期间,根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.以混凝土运输不锈,建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对检查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位,抄报其主管部门并予以公开曝光。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.采取生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式，强化多部门联合执法。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 全面落实机动车排放检测/维护(I/M)制度,责令排放超标在用机动车进行维修。 | 1.“生态环境部门要严格落实排放检测制度，严把复检关。 | 全年 | 区交通局、市生态环境局鄠邑分局 | 区市场监管局 |
|  |  |  |  | 2.交通部门要加强超标车辆维护管理。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.机动车排放检验机构在年审检验过程中出具虚假报告，情节严重的，通报市场监管部门依法取消其检验资质。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 对燃气货车污染控制装置安装、尾气排放达标情况等开展执法行动，完善生态环境部门监测取证、公安部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管模式，形成部门联合执法常态化路检路查工作机制。 | 生态环境部门牵头建立常态化联合检查机制，加强燃气货车执法检查力度。对疑似超标排放的燃气货车监测取证。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局、市公安局鄠邑分局、区交通局 | 区市场监管局 |
|  |  |  |  | 积极探索便捷实用的后处理装置正常使用的判别办法，发现尾气排放超标的车辆，生态环境部门依法移交交公安部门处理；发现污染后处理装置缺失等线索，由市场监管、生态环境、交通运输等部门按照职责分工进行调查处理；涉 |  |  |  |
|  |  |  |  | 涉嫌犯罪的，依据“行刑衔接”原则向公安部门移交。 |  |  |  |
|  | 24 | 持续淘汰高排放老旧柴油车 | 依据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，采取经济补偿、限制使用、加强监管执法等措施，依法持续开展国三及以下柴油车和燃气汽车(含场内车辆)淘汰工作，推动淘汰国三及以下排放标准的汽油车。积极推动国四柴油汽车和采用稀薄燃烧技术的燃气汽车淘汰更新，强化对I/M站和机动车检测机构的管理，符合强制报废情形的车辆交报废汽车回收企业按规定进行登记、拆解和销毁。 | 1摸清国三及以下柴油车、汽油车和燃气汽车的底数。 | 5月31日 | 区交通局、市公安局鄠邑分局、市生态环境局鄠邑分局 | 区市场监管局、区财政局 |
|  |  |  |  | 2.组织开展老旧车辆淘汰奖补政策调研。 | 8月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.严格落实禁限行相关要求。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 4.加强监管执法检查。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 5.依法持续开展国三及以下柴油车和燃气汽车（含场内车辆）淘汰工作，推动淘汰国三及以下排放标准的汽油车。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 6.按要求推动国四柴油汽车和采用稀薄燃烧技术的燃气汽车淘汰更新，抓好报废汽车拆解和销毁工作。 | 全年 |  |  |
|  | 25 | 加快推动机动车新能源化发展 | 以公共领域用车为重点全面推进新能源化。 | 1.区投资工信局负责收集汇总各相关单位推动机动车新能源化工作的进展情况。 | 全年 | 区投资工信局 | 区发改委、区交通局、区城管局、区机关事务中心、区邮政局、鄠邑交通集团 |
|  |  |  |  | 2.区投资工信局、区交通局按职责分工负责，确保新增或更新出租车、网约车、城市物流配送车辆新能源化比例不低于80%。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.鄠邑交通集团负责在满足使用要求的情况下，新购置公交车一律采购新能源汽车，制定非纯电公交车淘汰或退出计划，大力推进公交车新能源化进程。力争2025年实现公交车新能源化目标。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  |  | 4.区城管局负责新增环卫清扫车辆。市政园林机械优先购置新能源车辆（机械）。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  |  | 5.区邮政局负责确保新增或更新的轻型邮政快递车辆新能源汽车比例不低于80%。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  |  | 6.区机关事务中心负责确保新增或更新的公务用车新能源汽车比例不低于80%。 | 12月20日 |  |  |
| 开展非道路移动机械综合整治专项行动 | 26 | 推进非道路移动机械污染防治 | 强化非道路移动机械排放控制区管控，不符合第三阶段和在用机械排放标准三类限值的机械限制在控制区内使用。 | 1.加强非道路移动机械环境管理,开展非道路移动机械检查，严查使用各类未申报或超标排放机械的行为，促进达标排放，做到施工工地、铁路货运、机场、物流园区、高排放控制区等重点场所非道路移动机械检查全覆盖，将超标排放突出的单位纳入失信企业名单。 | 5月31日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.探索实施非道路移动机械电子标签和进出场平台登记，实时查看机械位置，实现精准管控。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.每月开展非道路移动机械检查不少于10次,覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位。检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。秋冬季（10月至次年3月）每月开展非道路移动机械检查不少于20次,覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位。检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%。 | 全午 |  |  |
|  |  |  | 加大非道路移动机械抽检抽测力度，制定年度抽检抽测计划,重点核验信息公开、污染控制装置、编码登记，对部分机械进行排放测试，抽检比例不得低于20%，基本消除工程机械冒黑烟现象。 | 每月开展非道路移动机械抽测不少于50台次。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区住建局、区城管局、区交通局、区水务局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  | 27 | 推进非道路移动机械清洁发展 | 2022年12月1日，所有生产、进口和销售的560KW及以下的非道路移动机械及其装用的柴油机符合非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。因地制宜加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场，以及火电、钢铁、煤炭、焦化、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。 | 1.生态环境、工信、市场监管部门依据职责分工。落实所有生产、进口和销售的560KW及以下的非道路移动机械及其装用的柴油机符合非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。 | 12月1日 | 区投资工信局、区发改委、市生态环境局鄠邑分局、区住建局、区交通局、区农业农村局、区市场监管局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2. 各行业主管部门因地制宜，加快推进铁路货场、物流园区、机场，以及火电、钢铁、煤炭、焦化、建材、矿山等工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.各行业主管部门督促相关单位及行业企业落实新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化要求。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  | 推动老旧非道路移动机械更新淘汰。按照西安市老旧非道路移动机械更新淘汰计划，细化、落实老旧非道路移动机械更新淘汰工作。 | 1.组织开展老旧非道路移动机械摸排，建立管理清单。 | 6月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区投资工信局、区住建局、区城管局、区交通局、区农业农村局 |
|  |  |  |  | 2.推动老旧非道路移动机械更新淘汰。 | 12月20日 |  |  |
| 开展扬尘综合整治专项行动 | 28 | 推进建筑施工扬尘精细化管控 | 2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比达到70%、装配式建筑占比不低于30%。 | 1.制定2022年绿色建筑和装配式建筑发展提升工作细化实施方案。 | 5月31日 | 区住建局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.提供上半年城镇新建建筑中绿色建筑、装配式建筑面积占比情况。 | 7月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.提供全年城镇新建建筑中绿色建筑、装配式建筑面积占比情况。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  | 严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。将扬尘管理工作不到位的不良信息移交区住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 1.更新建筑垃圾清运作业项目管理清单。 | 每月5日 | 区城管局 | 区交通局、区水务局、区住建局、市资源规划局鄠邑分局、市公安局鄠邑分局 |
|  |  |  |  | 2.每月对落实“建筑垃圾排放运输及消纳扬尘防治工作标准”情况开展不少于1次的督导检查。对发现的问题组织相关部门进行整改。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 4.公安部门配合责任单位,对拒不接受监督检查的施工工地，依法进行查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 严格在建工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“六个百分之百”要求。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 1.更新在建工地管理清单。 | 每月30日 | 区住建局 | 区交通局、区水务局、市公安局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.每月对在建工地落实“六个百分百”、扬尘污染防治措施进行督导检查不少于4次，对发现的问题进行查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3. 组织扬尘治理各相关单位开展联合检查，重点检查“六个百分百”等扬尘污染防治措施落实情况。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 4、公安部门配合责任单位,对拒不接收监督检查的施工工地，依法进行查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 持续推进扬尘在线监测系统安装。 | 1.市生态环境局鄠邑分局更新2022年重点扬尘污染源名录。 | 4月30日 | 区住建局、区城管局、区交通局、区水务局、市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.住建、城管、交通、水务部门督促未安装扬尘监测设备的工地限期完成设备安装调试，并于西安市智慧环保综合中心平台联网。1 | 5月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.住建、城管、交通、水务部门在审批符合《西安市重点扬尘污染源认定参考标准》要求的项目时，应将安装在线监测设备作为前置条件。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 依托扬尘在线监测系统，提升工地扬尘监管能力，实现对全区重点扬尘源的24小时全天候监控，通过预警提醒、督促整改、全面考核、严格惩处机制，全面提升我区工地扬尘监管能力和监管水平。 | 1.市生态环境局鄠邑分局及时预警提醒、督促整改，每月通报一次在线监测及问题整改情况。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局、区住建局、区城管局、区交通局、区水务局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.住建、城管、交通、水务部门根据预警提醒，及时督促相关单位抓好问题整改。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.将工地扬尘监管情况纳入年度考核体系。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 严格易产生扬尘运输车辆监管，建筑垃圾运输车辆、砂石运输车辆落实密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。城管部门负责建筑垃圾运输车辆监管，交通部门负责砂石运输车辆监管，公安部门配合做好执法检查。 | 1.建立建筑垃圾运输车辆、砂石运输车辆动态管理清单，明确管理责任。 | 全年 | 区城管局、区交通局 | 市公安局鄠邑分局 |
|  |  |  |  | 2.每月对建筑垃圾运输车辆、砂石运输车辆规范化管理进行检查、排查，对发现问题依法查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.每季度进行车辆密闭性检测。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 加强施工扬尘监管执法，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 | 行业主管部门每月对施工工地进行监管执法检查，发现问题，督促整改。 | 全年 | 区住建局、区城管局、区水务局、区交通局 | 市公安局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  | 29 | 强化道路扬尘管控 | 加大道路场尘防控力度，积极推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市入口、城乡接合部、工地、物料堆场出入口等重要路段冲洗保洁力度。 | 1.落实好城市建成区道路机械化清扫率达到95%。辖区车行道机械化清扫率达到100%。 | 全年 | 区城管局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.重点路段每日清扫不少于3次。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 加大县乡道路、城乡接合部等重要路段冲洗保洁力度，强化县乡道路扬尘抑制，加强县乡道路保洁，建立责任清单，实行重点路段领导包抓制。 | 1.建立健全县乡道路扬尘管控责任清单，明确责任，细化任务。 | 5月31日 | 区交通局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.按照道路清扫保洁工作方案,开展县乡道路的扬尘污染防治工作。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.对县乡道路重点路段每日至少清扫3次，其他路段每日至少清扫1次。加强对县乡道路场尘污染防治情况的检查，发现问题及时处置。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，避免抛洒。 | 1.督促相关单位规范渣土车扬尘管理。 | 全年 | 区城管局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.强化日常执法检查,发现问题、依法查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化。 | 全面梳理辖区内道路两侧裸土、长期闲置土地情况，明确治理任务，抓好落实。 | 12月20日 | 各街道、景区局、园区管委会 |  |
|  |  |  | 加强管辖范围国省干线道路两侧裸土绿化、硬化。 | 全面摸排管辖范围国省干线道路两侧裸土情况，做好绿化、硬化工作。 | 12月20日 | 区交通局 |  |
|  |  |  | 对条件允许的柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 组织摸排，对条件允许的柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 12月20日 | 区交通局、区城管局 |  |
|  |  |  | 长距离的城市道路、市政、水利等线性工程进行分段施工。 | 按要求抓好城市道路、市政、水利等线性工程分段施工。定期进行检查。 | 全年 | 区交通局、区住建局、区城管局、区水务局 | 鄠邑建设集团 |
|  | 30 | 加强物料堆场扬尘管控 | 针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 1.对全区涉及的铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业工业企业物料堆场进行 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 检查，建立检查台账。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 12月20日 |  |  |
|  | 31 | 加强“两类企业”扬尘监管 | 严格落实“两类企业”抑尘措施，安装视频监控设备，并与生态环境部门监控平台联网。 | 每月组织对两类企业进行现场检查。全区两类企业必须配套建设收尘和密封物料仓库，建设围挡、喷淋、覆盖和围 | 全年 | 区住建局 |  |
|  |  |  |  | 围挡等防风抑尘设施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施。并保持防尘设施的正常使 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。对未达到上述要求的企业，依法进行处理。 |  |  |  |
|  | 32 | 加强砂石场、黏土砖厂扬尘监管 | 严厉打击未落实各类污染防治措施的砂石场、黏土砖厂。 | 1.资源规划部门负责查处具有开采和加工行为或土地性质违法等未取得许可的砂石厂、黏土砖厂场尘污染防治工作。 | 全年 | 市资源规划局鄠邑分局、市生态环境局鄠邑分局、各街道、景区局、园区管委会 |  |
|  |  |  |  | 2.生态环境部门依法加强对取得许可的砂石场，黏土砖厂场扬尘污染防治的执法检查工作。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.各街道负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |  |  |
|  | 33 | 强化降尘量控制 | 月度平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。 | 月度平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
| 实施面源污染综合整治专项行动 | 34 | 加快推进秸秆焚烧综合治理 | 持续提高秸秆综合利用率，制定秸秆等生物质资源化利用方案和扶持政策，坚持“政府引导、市场运作、疏堵结合、以疏为主”的原则，全面推进秸秆“五化”综合利用，从源头减少生物质焚烧现象，全区秸秆综合利用率稳定在95%以上。建立农业废弃物捡拾、收集、运输、处置闭环工作体系，深入做好农业废弃物资源化利用业发育物资源化利用。 | 1.制定秸秆等生物质资源化利用方案和扶持政策，建立健全生物质废弃物收储—资源化处置—利用产业链，从源头减少生物质焚烧现象。 | 全年 | 区农业农村局 | 区城管局、区发改委，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.加大资金支持力度,大力推进农业废弃物运输至生活垃圾焚烧厂进行热电联产资源化处理。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 切实加大区域内秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧查处力度，强化属地主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 加强区域内秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧日常监管。发现一起，查处一起。对生态环境部门移交的烟火监控系统发现问题依法处理。 | 全年 | 区城管局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  | 开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 1.开展“三夏”期间秸秆禁烧监督检查。 | 5月25日- | 市生态环境局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  |  | 6月25日 |  |  |
|  |  |  |  | 2.开展“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 9月25日- |  |  |
|  |  |  |  |  | 10月25日 |  |  |
|  | 35 | 深入推进餐饮油烟污染治理 | 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。试点实施餐饮油烟治理设施第三方运维管理、在线监控。 | 1.出台推动餐饮油烟治理设施第三方运维管理和在线监控的措施办法。 | 8月31日 | 市生态环境局鄠邑分局、区城管局 |  |
|  |  |  |  | 2.督促企业安装在线监控设备。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  | 加大对油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。 | 定期组织开展打击不规范使用餐饮油烟净化设施，油烟超标排放，非定点烧烤区以外的露天烧烤行为。 | 全年 | 区城管局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  | 36 | 严控不文明祭扫行为 | 加强宣传引导，有效管控全区殡葬服务机构纸扎物品的焚烧行为，积极倡导市民文明祭祀。 | 1.加大对全区殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 | 区民政局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求。严格经营性公墓的审核转报，从源头上从严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积，严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励广大市民开展社区公祭活动，力争全覆盖；破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联络各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |  |  |
|  | 37 | 扎实推进烟花爆竹禁燃工作 | 打击非法燃放、储存、运输烟花爆竹的违法行为。 | 1.大力开展宣传教育和引导工作，切实提高市民群众思想认识。 | 全年 | 市公安局鄠邑分局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.制定专项行动方案,着力打击非法燃放、储存、运输烟花爆竹的违法行为。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.拓展非法燃放、储存、运输烟花爆竹的违法行为的举报平台，发现线索，及时出动力量予以打击。 | 全年 |  |  |
|  | 38 | 控制农业源氨排放 | 推进标准化规模养殖，推广种养结合驯化利用技术模式。稳步推进生猪、家禽养殖圈舍封闭管理，推广应用畜禽粪污封闭式收集、贮存、处理技术工艺。 | 加大政策宣传和技术指导力度，推进生猪、家禽养殖圈舍封闭管理，实现标准化规模养殖粪污输送、存储及处理设施 | 全年 | 区农业农村局 | 市生态环境局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 封闭处理和废气治理。 |  |  |  |
|  | 38 | 控制农业源氨排放 | 推广测土配方施肥，水肥一体化、有机肥增施等化肥减量增效技术，减少化肥使用量。到2022年底，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，主要农作物化肥利用率提高到40%，畜禽粪污综合利用率达到84％以上。 | 1.大力推广配方肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料。推广测土配方施肥，水肥一体化，有机肥替代等技术，推进化肥减量增效。 | 全年 | 区农业农村局 | 市生态环境局鄠邑分局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.认真实施好畜禽粪污资源化利用项目；持续做好畜禽粪污资源化利用技术指导。 | 全年 |  |  |
|  | 39 | 综合治理恶臭污染 | 对化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治开展综合治理。 | 1.全面梳理摸排化工、制药、工业涂装等行业恶臭污染情况。 | 6月30日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区投资工信局、区城管局、区农业农村局，各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.加强日常执法检查,对恶臭投诉问题集中的企业依法查处，督促整改。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 对橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理。 | 1.全面梳理摸排橡胶、塑料、食品加工等行业恶臭污染情况。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 2.督促问题突出的企业强化恶臭气体收集和治理。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 对垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取脱臭措施。 | 1.全面梳理摸排垃圾、污水集中式污染处理设施密闭收集情况。 | 8月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 2.对问题突出的因地制宜采取脱臭措施。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 探索研究小规模养殖场和散养户粪污收集处理方式。 | 试点先行，形成经检做法。 | 12月20日 |  |  |
|  |  |  | 对恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装在线监测设施，实时监测预警。 | 1.对涉臭气污染的工业园区加装电子鼻监测设备。 | 9月30日 |  |  |
|  |  |  |  | 2.梳理臭气污染重点企业名单,建立动态管理清单。 | 7月31日 |  |  |
|  |  |  |  | 3.督促重点企业安装臭气污染在线监测设施，实时监测预警。 | 12月20日 |  |  |
| 开展监管能力提升专项行动 | 40 | 推进生态环境保护督察问题整改 | 坚持问题导向，紧盯第二轮中央和省级生态环境保护督察指出的问题，加大检查督办力度，确保高质量整改到位。 | 紧盯第二轮中央和省级生态环境保护督查指出的问题，督促各责任整政单位组好整改工作。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区级有关部门 |
|  | 41 | 强化大气环境执法监管 | 围绕冬季PM2.5治理、夏季O3污染防治等重点任务，加大执法帮扶力度。提升执法能力，加强执法检查，强化常态帮扶，及时发现问题，督促抓好整改。 | 1.在夏防期、冬防期等重点时段,组织开展工业炉窑综合整治回头看，挥发性有机物排查整治、柴油货车污染治理，绩效评级企业核查等专项执法行动，重点查处篡改、伪造监测数据的违法行为，定期通报执法检查过程中发现的问题。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 |  |
|  |  |  |  | 2.落实生态环境监督执法正面清单。拓展非现场监管手段应用。探索建立“重点专项帮扶+远程监督帮扶”工作模式，强化基层环境保护综合行政执法装备标准化、信息化建设，切实提高执法效能。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.加强挥发性有机物现场执法监测能力建设。 | 12月20日 |  |  |
|  | 42 | 强化油品储运销监管 | 组织开展储运销环节油气回收系统专项检查工作，确保达标排放。对汽车罐车密封性能开展定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车卸车密闭性的行为。 | 1.市生态环境局鄠邑分局夏防期对全区储油库密封点进行现场随机抽查，严厉查处存在问题。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局、区交通局 | 各街道、景区局、园区管委会 |
|  |  |  |  | 2.区交通局每季度对全区油罐车油气回收装置进行督导检查，确保系统运行正常。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.市生态环境局鄠邑分局、区投资工信局督导加油站开展对标自查行动，夏防期对加油站油气回收情况进行抽查，对发现的问题严厉查处。 | 全平 |  |  |
|  |  |  |  | 4.区交通局对汽车罐车密封性能定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为。 | 全年 |  |  |
|  | 43 | 强化黑加油站点攻坚 | 对黑加油站点持续保持高压打击态势，严防“死灰复燃”。清除无证无照经营的黑加油站点，严查利用各种改装车辆无证经营、非法流动销售车用汽油、柴油等违法行为。查处未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站。查处未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的违法经营活动。 | 1.区投资工信局协调区成品油市场经营秩序专项整顿领导小组成员单位，依法依规开展黑加油站（点）管理。 | 全年 | 区投资工信局 | 市公安局鄠邑分局、市生态环境局鄠邑分局、区交通局、区市场监管局、区应急管理局、区住建局 |
|  |  |  |  | 2.按照黑加油站点工作方案职责分工。结合本部门职能，对查处的成品油违法行为进行处置。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.开展通黑加油站点常态化检查,发现一例整治一例。 | 全年 |  |  |
|  | 44 | 强化油质和煤质监管 | 持续开展油品质量检查。严格执行汽柴油质量标准，对全区加油站销售的油品进行监督抽查，严厉打击生产、销售不合格油品行为，将汽油(含乙醇汽油)蒸气压指标作为汽油产品质量监督抽查重点检验项目。加大相关产品质量抽验频次。 | 1.每季度组织开展油品质量监督抽查专项行动。 | 全年 | 区市场监管局 | 市公安局鄠邑分局、区交通局、区住建局 |
|  |  |  |  | 2.及时对不达标的油品依法进行查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.公安部门配合责任单位对拒不接受检查的情形，依法进行查处。 | 全年 |  |  |
|  |  |  | 持续加强煤质监管。采暖季期间开展煤质专项检查，对已确定的散煤供应网点每月开展煤质抽检。对抽检发现经营不合格散煤行为的，依法处罚。加大对已完成清洁能源替代区域非法散煤生产、销售经营行为的监督管理力度，发现一起、依法查处一起。 | 1.制定2022-2023年秋冬季度煤质量抽检工作方案。 | 10月31日 | 区市场监管局 | 市公安局鄠邑分局、区交通局、区投资工信局 |
|  |  |  |  | 2.结合实际开展煤质专项检查,每月开展一次煤质抽检。严厉打击销售劣质煤违法行为。 | 采暖季 |  |  |
|  |  |  |  | 3.依法查处各类非法煤炭生产、销售经营场所，发现一起依法查处一起。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 4.市公安局鄠邑分局、区交通局配合区市场监管局，开展打击非法售煤联合执法行动。 | 全年 |  |  |
|  | 45 | 强化主要污染排放总量减排 | 制定污染排放总量减排年度实施方案，建立最严格的污染物排放许可，积极推进单位GDP 二氧化碳排放降低率和主要污染排放总量减排，完善重点减排工程调度、通报、考核制度。 | 1.根据市上总量减排目标任务,制定我区2022年主要污染物总量减排及碳排放强度降低实施方案，进一步夯实责任。 | 5月31日 | 市生态环境局鄠邑分局 | 区发改委 |
|  |  |  |  | 2.加大重点减排项目督查检查,重点检查减排项目进展，减排台账建立等情况，确保重点减排项目按时建成投运，充分发挥减排效益。 | 全年 |  |  |
|  | 46 | 全面落实排污许可“一证式”管理 | 强化排污许可证后管理，全面贯彻落实《排污许可管理条例》，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，巩固固定污染源许可全覆盖，加大对无证排污和不按证排污的检查处罚力度。 | 1.按照《西安市生态环境局办公室关于加强对排污单位持证监管工作的通知》要求，加强排污许可证后管理。引导企业建立环境管理台账，按时提交排污执行报告。 | 全年 | 市生态环境局鄠邑分局 |  |
|  |  |  |  | 2.在前期固定污染源排污许可全覆盖工作基础上，聚集固定污染源清单完整性和发证数量、质量问题，进一步查不足、补短板、强弱项，积极探索建立以排污许可为核心的环境管理制度。 | 全年 |  |  |
|  |  |  |  | 3.加大对无证排污和不按证排污的检查力度。依法严格查处。 | 全年 |  |  |

西安市鄠邑区碧水保卫战2022年工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2021〕40号)和《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》(陕政办发〔2022〕8号)，根据《西安市碧水保卫战2022年工作方案》（市政办发〔2022〕18号），结合我区水污染防治工作要求、精准、科学、依法治污、深入打好碧水保卫战，推动我区水生态环境质量持续好转，制定本方案。

一、工作目标

到2022年底，全区水环境质量持续改善，4个地表水考核断面水质达到省、市考核要求；1个纳入市级考核的城市集中式饮用水水源水质达标率达到100%；其他重点河流断面和集中式饮用水水源水质达标。

二、重点工作

(一)坚持问题导向实施达标治理。深入推进辖区水生态环境问题分析和精准治理，紧盯考核断面水质，采取有效措施，确保稳定达标。(市生态环境局鄠邑分局牵头，各街道办事处，景区管理局、各园区管委会落实。以下重点工作均需各街道、景区管理局、各园区管委会落实)

(二)开展入河排污口排查监测溯源整治。持续推进入河排污口排查整治工作，完成渭河干流（鄠邑段）入河排污口排查任务，按照“取缔一批、合并一批、规范一批”的要求、对存在问题的入河排污口实施分类整治，加强入河排污口日常监督管理，优化审批备案程序，逐步建立分级负责的管理机制，配合市级部门完善入河排污口矢量化图库，坚持“边使用，边完善”，发挥信息化管理作用。(市生态环境局鄠邑分局牵头）

(三)提升污水收集、处理能力和水平。按照《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)，加快城镇污水处理厂提标改造，2022年底，完成全区所有县级及以上城镇生活污水处理厂提标改造。在污水处理厂出水口因地制宜建设人工湿地，有效降低污染浓度，提升入河污水水质。加强城镇污水处理厂污泥处置全过程管理，城市污泥无害化处置率达到90%以上，逐步压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用，(区水务局牵头)

推动城镇生活污水收集处理设施“厂网一体化”，保障污水收集处理设施的系统性和完整性，加快完成全区城区污水处理厂和污水管网的统一规划和建设布局，统筹优化污水处理设施布局和规模，加快建设和完善城中村，老旧城区、城乡接合部、建制镇生活污水收集管网，推进城镇污水管网全覆盖，提高城镇生活污水集中收集效能，开展城市污水管网排查，建立问题清单、全面整治城市建成区污水管网错漏混接问题。加强排水管网运行管理，严厉查处排水管网私接、乱接等违法行为。(区住建局、区城管局、区水务局按职责分工负责)

(四)持续提升水环境风险防范水平。加强重点湖库及回水区富营养化预警及防控，按照《陕西省“十四五”流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案(2021―2025年)》要求和市级部署，分阶段分步骤完成2022年我区重点流域涉饮用水水源地及跨界河流“一河一图一策”应急响应工作方案，有效提升全区水环境风险防范水平。(市生态环境局鄠邑分局牵头）

(五)持续推进黑臭水体治理。加强工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放，系统推进城市黑臭水体治理，组织实施2022年城市黑臭水体整治环境保护专项行动，巩固城市黑臭水体治理成效。(区水务局、市生态环境局鄠邑分局牵头）

加强农业农村污染防治，因地制宜开展农村黑臭水体治理。(市生态环境局鄠邑分局牵头）

(六)深入推进工业污染防治。继续开展产业结构调整、坚决遏制“两高”项目，重点地区严控高污染、高耗水、高耗能项目，依法依规淘汰落后产能。支持工业园区污水集中处理设施建设，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。严格落实排污许可制度，确保企业持证排污、按证排污、逐步开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产。(区发改委、区投资工信局、市生态环境局鄠邑分局牵头)

(七)推进农业农村污染治理。加快开展农村生活污水治理，确保年底完成行政村污水治理任务。持续推进农药化肥减量增效、畜禽粪污资源化利用等，推广测土配方施肥、统防统治、种养结合等技术模式，稳步提升农药化肥利用率和畜禽粪污资源化利用率，(区农业农村局、市生态环境局鄠邑分局牵头)

(八)严格水资源管理。控制用水总量，提高用水效率。严格水资源管理，2022年全区年用水总量控制在年度目标任务以内.逐步将再生水、雨水等非常规水源纳入水资源统一配置，实施重点河流湖库生态流量保障方案，配合省、市相关部门建立健全重点河流流量监测机制，确保重要水文控制新面生态流量不低于目标值。(区水务局牵头）

(九)加强水资源利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平，推进开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，支持现有企业和园区开展节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环用水。全区再生水利用率达到22%以上，持续提高全区节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例，农田灌溉水有效利用系数不低于0.7。(区发改委、区投资工信局、区水务局、区农业农村局牵头)

(十)开展水生态健康调查。配合省、市相关部门开展黄河流域河湖水生态健康调查与评估工作和重点河湖水生态健康基础调查工作。(市生态环境局鄠邑分局、区水务局牵头)

(十一)深化饮用水水源保护。按照《关于推进陕西省集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》(陕环发〔2022〕3号)要求，根据我区实际，推进我区应急水源或备用水源建设，巩固市、县级水源地环境问题整治成效，推进不达标水源采取有效措施保障供水安全。加快完成“千吨万人”饮用水水源保护区环境问题整治任务，按照市级部署，有序推进我区乡镇级集中式饮用水水源保护区划定及环境问题排查整治工作。(市生态环境局鄠邑分局、区水务局牵头)

(十二)积极打造美丽河湖。根据陕西美丽河湖优秀案例评选活动要求，强化美丽河湖优秀案例示范引领，持续推进河湖生态环境治理改善，推动形成制度设计与实践创新有机结合的工作体系，使人民群众感受到“清水绿岸、鱼翔浅底”的治理成效。(市生态环境局鄠邑分局、区水务局牵头）

(十三)加强医疗废水管控。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。医疗机构建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施(或化粪池)，临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。加强对医疗机构污水排放的环境执法监督工作，医疗机构应依法取得排污许可证，按证排污，并依法开展自行监测。(市生态环境局鄠邑分局和区卫健局按职责分工负责）

(十四)实施“一断一策”精准治理。按照精准治污原则，根据区域、流域特征，实施考核断面“一断一策”达标方案。进一步推动流域管理向精细化转变，确保流域水环境质量持续改善。(市生态环境局鄠邑分局牵头）

(十五)落实流域区域协作机制。充分发挥河长制、湖长制作用，按照“一河一策”，推进流域综合治理。实施《西安市重点流域水生态环境保护“十四五”补偿实施方案》，进一步夯实属地水生态环境保护责任。(市生态环境局鄠邑分局、区水务局牵头，区财政局配合)

(十六)持续开展“抓点示范”。继续开展抓点示范工作，在流域综合治理、饮用水水源地保护、黑臭水体治理、入河排污口整治、涉水重点行业治理等方面多点发力。(市生态环境局鄠邑分局、区水务局牵头）

三、强化保障措施

(一)强化组织领导。各牵头单位要明确责任分工，加强协调配合，形成工作合力。要按照本方案建立目标任务清单，明确重点任务和治理项目，及时调整工作部署，完善保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

(二)加强考核督查。通过开展专项执法、专项督查、曝光约谈、挂牌督办等措施，切实解决群众反映强烈、严重影响水环境质量的突出问题。将区级有关单位、各街办（景区管理局）、各园区管委会年度目标完成情况纳入污染防治攻坚战考核。由区生态委办牵头，加强与区委督查室、区政府督查室、区考核办对接协调，负责对工作任务落实情况进行督导、考核，传导工作压力，促进工作落实。

(三)引导公众参与。组织开展多种形式的环保社会实践活动，加大对水生态环境保护和水污染防治知识、技术的推广普及力度，提高公众水生态环境保护意识。拓宽公众参与渠道，强化各类媒体的舆论引导和社会监督作用，营造全民“节水洁水”的良好氛围，

(四)加强信息公开。不断完善环境信息公开制度，定期公布水环境质量状况、重点污染源、污染事故等信息以及重点工作进展情况。重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量，超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况等，主动接受社会监督。

2023年1月2日前，各项工作牵头、负责单位要将碧水保卫战年度工作总结报区生态委办。

附件：1.西安市鄠邑区2022年度考核断面基本信息表

2.西安市鄠邑区集中式饮用水水源目标表

附件1

西安市鄠邑区2022年度考核断面基本信息表

| 序号 | 河（湖） | 断面名称 | 责任单位 | 考核类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渼陂湖 | 湖库 | 鄠邑区 | “十四五”补偿断面 |
| 2 | 沣河 | 太平峪河环山路 | 鄠邑区 | “十四五”补偿断面 |
| 3 | 涝河 | 涝河入渭 | 鄠邑区 | “十四五”补偿断面 |
| 4 | 新河 | 文涝路 | 鄠邑区 | “十四五”补偿断面 |

附件2

西安市鄠邑区集中式饮用水水源目标表

| 序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别要求（达到或优于） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘峪水库饮用水水源地（调剂水源） | 湖库 | Ⅲ | 鄠邑区 |

西安市鄠邑区净土保卫战2022年工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）和《陕西省净土保卫战2022年工作方案》（陕政办发〔2022〕8号），扎实推动我区土壤和地下水污染防治工作，制定本方案。

一、工作目标

2022年，全区土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用成效持续巩固提升，重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤环境风险得到基本管控。

二、重点工作

（一）加强耕地污染源头控制

1.排查整治涉重金属矿区历史遗留固体废物。以重有色金属、石煤、硫铁矿等矿区和安全利用类、严格管控类耕地集中区域周边的矿区为重点，排查无序堆存的历史遗留固体废物，制定整治方案，分阶段治理，逐步消除存量。（区生态环境分局牵头，区资源规划分局、区农业农村局参与，各街道、景区管理局、园区落实。以下重点工作均需各街道、景区管理局、园区落实）

2.严格控制涉重金属行业企业污染物排放。执行重点污染物特别排放限值。依法依规将重点重金属排放企业纳入大气、水重点排污单位名录，督促纳入大气重点排污名录的涉镉等重金属排放企业开展颗粒物等指标的在线自动检测。开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治“回头看”，动态更新污染源整治清单。（区生态环境分局牵头，区农业农村局参与）

（二）防范工矿企业新增土壤污染

3.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施。（区生态环境分局牵头）

4.强化重点监管单位监管。动态更新土壤污染重点监管单位名录，深化土壤污染隐患排查，推动实施隐患问题整改，监督重点监管单位全面落实土壤污染防治法定义务，定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。（区生态环境分局牵头）

5.推动实施绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和改造。聚焦有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，鼓励企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放。（区发改委、区生态环境分局等按职责分工负责）

（三）深入实施耕地分类管理

6.切实加大耕地保护力度。依法将符合条件的优先保护类耕地划为水久基本农田。加强农业投入品质量监管，依法查处向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。（区资源规划分局、区农业农村局、区市场监管局等按职责分工负责）

7.全面落实安全利用和严格管控措施。依据耕地土壤环境质量类别划分成果，持续巩固中轻度受污染耕地安全利用成果，不断健全和完善耕地土壤污染工作台账，细化明确区域内受污染耕地具体管控措施。因地制宜建立完善安全利用技术库和农作物推荐清单，推广应用品种替代、水肥调控、生理阻隔、土壤调理等安全利用技术。加强粮食收储和流通环节监管，杜绝重金属超标粮食进入口粮市场。（区农业农村局、区市场监管局、区发改委按职责分工负责）

8.动态调整耕地土壤环境质量类别。根据土地利用变更、土壤和农产品协同监测结果等，动态调整耕地土壤环境质量类别，调整结果经市级部门报送市政府审定后报送省农业农村厅、省生态环境厅。（区农业农村局牵头，区生态环境分局、区资源规划分局参与）

9.加强饮用水水源地周边土壤保护。对全市24个县级以上集中式饮用水水源地土壤环境开展监测。（区生态环境分局牵头）

（四）严格建设用地准入管理

10.开展土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理和公共服务用地）的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。因地制宜适当提前开展土壤污染状况调查，化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾。（区生态环境分局、区资源规划分局按职责分工负责）

11.严格污染地块用地准入，列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。（区资源规划分局、区住建局、区生态环境分局按职责分工负责）

12.优化土地开发和使用时序。涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要优化开发时序，防止污染土壤及其后续风险管控或修复活动对周边人群造成影响。原则上，居住、学校、养老机构等用地应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。（区资源规划分局牵头，区生态环境分局参与）

13.强化部门信息共享和联动监管。生态环境部门、资源规划部门应及时共享疑似污染地块、污染地块有关信息，用途变更为“一住两公”的地块信息，土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权收回、转让信息。（区生态环境分局、区资源规划分局按职责分工负责）

（五）有序推进建设用地土壤污染风险管控与修复

14.明确风险管控与修复重点。以用途变更为“一住两公”的污染地块为重点，依法开展风险管控与修复。以重点地区危险化学品生产企业搬迁改造等专项行动遗留地块为重点，对暂不开发利用的，加强风险管控。（区生态环境分局牵头，区资源规划分局参与）

15.强化风险管控与修复活动监管。加强污染土壤转运监管，防止转运污染土壤非法处置，严控污染地块风险管控和修复过程中产生的二次污染。针对采取风险管控措施的地块，强化后期管理。严格效果评估，确保实现土壤污染风险管控与修复目标。（区生态环境分局牵头，区城管局参与）

16.加强从业单位和个人信用管理。依法将从事土壤污染状巩调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动的单位和个人的执业情况和违法行为纳入信用记录系统。鼓励业主单位通过信用记录系统查询执业情况，优先选择水平高、信用好的单位和个人，推动从业单位提高水平和能力。（区生态环境分局牵头）

（六）推进地下水污染防治

17.推进地下水污染状况调查评估。配合省生态环境厅完成省级以上化工园区地下水环境状况调查评估，开展地下水国考点位水质分析及周边污染源调查评估，开展危险废物处置场等重点污染源地下水环境状况调查评估。（区生态环境分局牵头，区资源规划分局参与）

18.探索建立地下水污染防治管理体系。针对国家地下水环境质量考核点位，分析地下水环境质量状况，对非地质背景导致未达到水质目标要求的，因地制宜制定地下水环境质量达标或保持方案。按照省生态环境厅工作安排，配合建设地下水环境质量考核体系，建立地下水污染防治重点排污单位名录。（区生态环境分局牵头，区资源规划分局参与）

19.加强地下水污染源头防控。统筹推进土壤和地下水污染风险管控与修复。指导地下水污染防治重点排污单位开展地下水污染渗漏排查，针对存在的问题采取防渗改造措施。探索开展城镇地下水型饮用水水源保护区、补给区及供水单位周边环境状况调查评估，推进傍河地下水型饮用水源地环境风险管控。（区生态环境分局牵头，区资源规划分局参与）

三、保障措施

（一）强化组织领导。严格落实土壤污染防治属地责任和监管责任，制定年度工作方案，量化目标任务，明确责任分工，抓好落实。（区生态环境分局牵头）

配合市级生态环境、发改、农业农村、资源规划、住建等部门，根据环境保护规划要求、土地用途、土地污染状况，编制土壤污染防治规划并组织实施。（区级各相关部门按职责分工负责）

（二）加大资金投入。加强项目征集和储备，加大土壤污染防治资金投入力度，强化重点项目资金保障。（区财政局、区生态环境分局按职责分工负责）

（三）加大宣传力度。结合世界地球日、世界环境日、世界土壤日、世界粮食日、全国土地日等主题宣传活动，普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读，营造保护土壤环境的良好社会氛围。（区生态环境分局牵头）

（四）强化调度考核。将年度目标任务完成情况纳入污染防治攻坚战成效考核，区级生态环境、发改、农业农村、资源规划、住建等部门要于2023年1月1日前，将2022年年度任务完成情况报区生态委办。（区级各相关部门依职落实）