附件

西安市鄠邑区工程建设项目审批制度改革任务分解表

| 序号 | 工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 区政府成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、相关部门主要负责人为领导小组成员的西安市鄠邑区工程建设项目审批制度改革工作领导小组，领导小组办公室设在区住建局，负责改革工作的协调组织和具体实施。 | 各级领导小组 | 区发改委、区投资工信局、区资源规划分局、区住建局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年6月底前（已按市级要求完成） |
|  |  | 领导小组坚持每季度召开一次联席会议，研究解决改革中的重大问题，确保工程建设项目审批制度改革工作有序推进。每季度讲评通报工作开展情况，协调解决改革面临的难点堵点和全局性、方向性问题。 |  |  | 持续推进 |
| 2 | 沟通联动 | 建立改革工作协调推进工作机制，抽调业务骨干专门负责此项工作，抓好各项工作任务落实；指定专门协调联络人员，收集汇总本单位工作开展情况，协调解决工程建设项目审批制度改革推进过程中遇到的重点、难点问题，并于每月底前报送区工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室。 |  |  | 持续推进 |
| 3 | 宣贯培训 | 定期对各相关部门领导干部、工作人员和申请人组织开展工程建设项目审批制度改革政策宣贯和业务培训活动，不断提高改革能力和业务水平。 |  |  |  |
| 4 | 宣传报道 | 充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体加强宣传，引导企业和社会公众充分知晓改革内容，准确把握相关政策，自觉运用改革成果，营造全区建设项目审批制度改革氛围。 |  |  |  |
| 5 | 方案制定 | 制定改革实施方案，方案编写要符合中省市工程建设项目审批制度改革总体要求。 | 区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（已参照市级方案形成区级方案） |
|  |  | 按照区工程建设项目审批制度改革总体要求，区级立项的水务、交通工程审批制度改革实施方案，分别由区级交通和水务主管部门负责制定，梳理公布专项审批流程图，交通、水利工程的改革方案应符合区建设项目审批制度改革的总体要求，经区政府审核后，由区工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室备案。 | 区交通局、区水务局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年9月底前 |

| 6 | 精简审 批事项 | （1）取消9个事项：①建设项目报建；②房地产开发条件核准批复；③建设工程施工合同备案（含专业分包合同、劳务分包合同）；④城建费用缴纳证书；⑤市容环境卫生责任书；⑥建筑节能设计审查备案；⑦地质灾害危险性评估备案；⑧水土保持设施验收审批；⑨放线验线手续。 （2）取消项目临时用水的申请环节，供水单位在工程建设许可阶段明确施工用水要求，提前介入指导项目与城市供水干管连接方案，使供水方案设计与主体供水管网设计有效衔接，减少后期设计批复。 （3）取消项目施工用电及正式用电的申请环节，供电单位在工程建设许可阶段提前介入主动服务企业，指导项目并提供施工期间用电及正式用电的接入方案。 （4）取消项目用气的申请环节，供气单位在工程建设许可阶段提前介入主动对接项目，提前了解项目的用气需求并提供供气方案。 （5）对不涉及新增建设用地，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内使用已批准建设用地的项目，不再进行建设项目用地预审。 （6）在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内，已办理压覆重要矿产资源储量预登记的项目，不再办理压覆重要矿产资源审批手续。 | 区资源规划分局、区住建局 | 区发改委、区水务局、区文化旅游局、区气象局、区供电公司、各园区管委会等相关部门 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 下放审批权限 | 落实西安市人民政府办公厅《关于贯彻落实省政府取消、下放或者委托一批行政审批事项的决定的通知》（市政办发〔2018〕116号），做好有关承接工作。 | 区资源规划分局、区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年6月底前（已按市级要求完成） |

| 8 | 合并审批事项 | 将16个事项合并为5个。①“建筑设计方案审查和《建筑工程规划许可证》核发”合并为“《建筑工程规划许可证》办理”。②“人防工程建设设计文件审批、人防工程易地建设费许可、人防工程拆除报废许可”合并为“应建防空地下室建设项目报建审批”。③将“人防、消防、技防、防雷、二次供水”等设计审查合并为“施工图设计审查”。④采用招拍挂方式出让用地的项目，“建设用地规划许可证”与“土地出让合同签订”合并办理；采用划拨方式供地的项目，“建设用地预审”与“选址意见书”合并办理；⑤将“建设工程质量安全监督手续”与《建筑工程施工许可证》核发合并办理。 （2）①简化社会投资的中小型工程建设项目审批，带建设工程设计方案出让土地，且有关用地预审、规划选址和规划条件无变化的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段；②一般社会投资项目及小型社会投资项目原则采用招拍挂方式公开出让用地，建设用地规划许可证与土地出让合同签订合并办理。③带方案出让土地的社会投资项目，建设单位凭土地出让合同、地价款缴清证明及建设用地规划许可证申报“建设工程规划许可证”，与施工许可证可合并办理。 （3）各阶段牵头部门按照职责分工制定合并办理的具体规定，明确审批主体、办事流程和审批时限。 | 区资源规划分局、区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 转变办理方式 | 对于能够用征求相关部门意见方式替代审批事项，调整为政府协作事项。 1.建设工程规划许可证核发时，一并进行设计方案审查，由发证部门就初步设计方案、建筑节能设计、人防工程设计、抗震设防等征求相关部门和单位的意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查。 2.取消勘测定界报告申请环节，转变为建设项目用地预审内部环节。 3.重大工程项目建设需进行社会稳定性风险评估的，应当把社会稳定性风险评估作为工程项目可行性研究的重要内容，不再另行评估。 | 区资源规划分局、区住建局 | 区发改委、区投资工信局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
|  |  | 强化项目代码管理，按国家要求获取项目代码，并以项目代码作为项目唯一身份，开展后续的审批、建设、监管业务，项目审批文件、招标投标、公共资源交易、监督检查、事后评价、行政处理、行政处罚、信息公开等涉及使用项目名称时，均应同时标注项目代码。 | 区发改委 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 |  |

| 10 | 调整审批时序 | 新增建设用地的建设项目，用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证，用地批准手续在施工许可前完成即可。 | 区资源规划分局、区住建局 | 区文化旅游局、区应急管理局等相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地出让金缴纳、城建费用缴纳，不作为项目审批或核准条件，土地出让金缴纳在工程规划许可前完成，城建费用缴纳在施工许可前完成。 |  |  |  |
|  |  | 社会投资的工程建设项目，采用“标准地+承诺制”的供给模式，土地储备期间，涉及国家安全事项、文物保护评估和考古、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价及现实地形图、土地实测等相关事项，应在土地出让前完成，依法确需履行其他审批手续的，由建设单位在签订土地出让合同后在承诺时限内依法办理。 |  |  |  |
|  |  | 涉及工程建设项目审批的评估评审事项，推行“联评联审”模式，环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项不作为项目审批或核准条件，地震安全性评价在工程设计前完成即可，环境影响评价、节能评价等评估评审事项和取水许可等事项在开工前完成即可。 |  | 区发改委、区生态环境分局、区应急管理局等相关部门和各镇街、各园区管委会 |  |
|  |  | 市政公用服务单位通过西安市工程建设项目审批管理系统共享项目信息，供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | 区交通局、区城管局 区水务局、区供电公司和各镇街、各园区管委会 |  |
| 11 | 规范审批事项 | 全面梳理并制定公布工程建设项目审批事项清单，统一审批事项和法律依据，明确适用范围和前置条件，实行动态管理，形成全区统一的审批事项名称、申请材料和审批时限。同时上报区政府审核、市政府备案。 | 区资源规划分局、区住建局 | 区发改委、区投资工信局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局、区供电公司等相关部门和各镇街、开发区管委 | 2019年6月底前（已按市级要求完成） |
|  |  | 在鄠邑区政府网站等及时公布改革工作方案、审批流程图、审批和服务事项清单、改革配套制度、评估评价标准及投诉举报电话，接受社会监督，提升企业获取政策法规的透明度和便利度。 | 区行政审批局 |  |  |
|  |  | 制定或执行豁免清单：针对不同类别工程项目特性，特别是政府投资类线性工程，区资源规划分局参照市豁免清单，梳理公布我区建设工程规划许可豁免清单，清单项内的项目无需办理工程规划许可，在完成设计方案审查后建设单位即可申请后续许可手续。 | 区资源规划分局、区住建局 |  |  |

| 12 | 合理划分审批阶段 | 推行并联审批模式，每个阶段确定一个牵头部门实行首接办件负责制，依托工程建设项目审批管理系统，建立工程项目阶段审批联合协调机制，按照“一个单位牵头、一张申请表单、一套运行机制、一份办事指南”的审批模式，由牵头部门组织协调相关部门严格按照限定时间完成审批，做到一窗受理、并联审批、限时办结、结果共享。每个审批阶段的行政许可、技术审查、强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或并行推进。小型社会投资项目进一步采取减环节、压时限、强服务的改革措施。区行政审批局制定《鄠邑区工程建设项目并联审批管理办法（试行）》,经区政府审核后印发执行。 | 区资源规划分局、 区住建局、区行政审批局 | 区发改委、区投资工信局、区资源规划分局、区住建局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 分类制定审批流程 | 分类梳理并公布五类工程建设项目的审批流程图，明确各类项目审批阶段、审批部门、审批事项和全流程审批时限、各阶段审批时限。 | 区住建局 | 区发改委、区投资工信局、区资源规划分局、区住建局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门和各镇街、各园区管委会 |  |
|  |  | 制定并公布交通、水利工程建设项目改革实施方案及审批流程图，经区政府审核后，由区工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室备案。 | 区交通局、 区水务局 |  |  |

| 14 | 联合 审图 | 新建、改建、扩建（不含室内外装修）房屋建筑工程的人防设计审查、消防设计审查（备案）等技术审查合并为施工图设计文件审查，委托经省住建厅认定和市住建局备案的综合施工图审查机构进行在线整体性审查。 | 区住建局 | 区城管局、区水务局区气象局、区水务局等相关部门各镇街、各园区管委会、 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 依托西安市工程建设项目审批管理系统中的数字化联合审图平台，加强对施工图审查机构、人员的市场行为监管和业务指导。 |  |  |  |
|  |  | 实行“技术性审查与行政审批相分离”模式，施工图综合审查机构按照统一审查标准对所涉及内容进行审查，承担技术审查责任，按专业出具审查报告。相关部门不再进行技术审查，依据专业审查报告予以确认，实现“一套标准、一家机构、一次审查、一个结果、多方监督”的改革目标，解决各部门之间重复审查、意见矛盾的问题，缩短审批周期，提高审查效率。审查时限原则上不超过15个工作日。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 持续推进 |
|  |  | 逐步推行通过政府购买服务等方式，进行施工图设计文件审查。 |  |  |  |
| 15 | 联合 测绘 | 制定我区工程建设项目“联合测绘”实施细则及相关制度文件，统一工程建设项目行政审批监管中建筑面积计算规则，明确“联合测绘”的实施范围、具体内容、测量精度、技术标准、工作流程、成果形式、资质要求等。制定竣工验收阶段所需的规划、土地、房屋、人防、消防等测绘内容清单，将竣工验收事项涉及的竣工规划条件核实测量、建筑房屋测量、用地复核验收测量、防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量等测量项目，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。 | 区资源规划分局 | 区住建局、区人防办等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（待市级实施细则出台后1周内确定区级实施细则） |
|  |  | “联合测绘”事项纳入网上中介服务超市管理，并由相关区级行业主管部门配合，做好测绘机构入驻信息核查、测绘备案和执业行为监管。 | 区行政审批局 | 区资源规划分局、区住建局等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年6月底前（待区级实施细则出台后执行） |
|  |  | 依据竣工综合测绘报告、专业检测报告等技术资料和其他必要材料组织开展项目竣工联合验收及备案工作。 | 区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 |  |

| 16 | 联合 验收 | 制定《鄠邑区建筑和市政基础设施工程建设项目竣工验收的实施办法（试行）》，明确牵头部门、参与部门、验收标准、工作规则、办事流程和验收时限等。 | 区住建局 | 区资源规划分局、区城管局、区交通局、区水务局、区供电公司和各镇街、各园区管委会 | 2019年9月底前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按照“一一二”工作机制，即一套登记表、一份承诺书、两验终验制，完成相关竣工联合验收，将规划、消防、人防、绿化、档案及涉及国家安全等验收事项限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。 |  |  | 2019年9月底前 |
|  |  | 按照西安市工程建设项目审批管理系统的要求，联合竣工验收实现“同时受理、集中实施、统一验收、限时办结”。统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。 |  |  |  |
|  |  | 市政基础公用设施竣工验收事项与联合竣工验收一并办理。 |  |  |  |
| 17 | 推行区域评估 | 制定《鄠邑区推行建筑和市政基础设施工程建设项目区域评估评审工作实施办法（试行）》。明确实施区域评估的主体、范围、内容、方式、事中事后监管的具体措施等。 | 区资源规划分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（待市级实施办法出台后1周内确定区级实施办法并执行） |
|  |  | 在全区范围内推行由政府或委托土地开发机构统一组织开展工程建设项目审批涉及的国家安全事项、地质灾害危险性评估、环境影响评价、水资源论证、节能评价、地震安全性评价、洪水影响评价、水资源论证、水土保持评估、文物保护和考古、压覆重要矿产资源等评估评价事项，按区域统一编制评估报告，将建设项目评估评审由单体把关转变为整体把关、申请后评审转变为申请前服务，区域内工程建设项目共享区域评估评审结果，加快建设项目生成落地。 |  | 区应急管理局、区水务局、区生态环境分局、区文化旅游局等相关部门和各镇街、各园区管委会 |  |
| 18 | 推行告知承诺制 | 承诺8个事项：① 建筑物定线； ②签订城建档案责任书；③一般建设工程抗震设防要求备案；④特殊情况防雷装置设计审核；⑤绿色建筑项目设计文件审核；⑥建筑业工伤保险参保证明⑦建设单位无拖欠工程款证明；⑧银行出具的资金到位证明。将上述事项改为建设单位承诺事项（严重影响到公共安全和公共利益的除外）。 | 区行政审批局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（待区级实施办法出台后执行） |
|  |  | 制定《鄠邑区工程建设项目审批告知承诺制的实施办法（试行）》，对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项实行告知承诺制，明确告知承诺的具体目标、实施范围、工作方式、条件事项、申请程序及加强事中事后监管的措施等。 | 区行政审批局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（待市级实施办法出台后1周内确定区级实施办法） |

| 18 | 推行告知承诺制 | 对符合区域评估清单式管理的房屋建筑和市政基础设施建设项目，实行环评文件审批告知承诺制。 | 区生态环境分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（待区级实施办法出台后执行） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对已实施区域综合评估的工程建设项目，相应的审批事项实行审批告知承诺制，审批部门依据申请人承诺和信用状况作出审批决定，并做好登记管理，跟进督促建设单位限期办理相关手续。社会公共信用平台存在严重失信记录的单位和个人，不得适用承诺审批制模式。梳理公布立项用地规划和工程建设许可阶段实行审批制和告知承诺制的项目分类清单、承诺事项清单及承诺事项的具体要求。 | 区资源规划分局 | 区发改委、区投资工信局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门、各园区管委会 | 2019年7月底前（待区级实施办法出台后执行） |
| 19 | 推行联合踏勘 | 制定《鄠邑区工程建设项目联合踏勘的实施意见》，明确联合踏勘的参与部门、内容、程序、条件、要求等。同一阶段需要两个以上审批部门到项目建设现场实地踏勘的，由牵头部门通过西安市工程建设项目审批监管系统组织协调相关部门（单位）共同参与联合进行现场踏勘，经牵头部门汇总各部门踏勘意见后，统一向申请人提出后期办理和审批指导意见。 | 区资源规划分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年7月底前（待市级实施意见出台后1周内确定区级实施意见） |
| 20 | 推行土地整理 | 优化土地供给模式，按照“统一规划、统一储备、统一供应、净地出让、市场运作、资金集中”的原则，采用“标准地+承诺制”的土地供给模式，做好前期土地整理工作。 | 区资源规划分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 持续推进 |
| 21 | 实行联评联审 | 土地整理期间涉及规划设计条件、国家安全事项建设项目审查、土地评估、用地审批、文物（人防）勘察、环境影响评价、水土保持评价等相关事项，在土地出让前全面实行事先评价，实施“多评合一”，其中环境影响评价、水土保持评价等相关事项在土地整理期间开始评价，同步推进至相应的审批环节前完成即可，为“标准地”落地提供基础；在立项用地规划许可阶段涉及到未开展的评价评估事项，以及土地整理期间未完成的评价评估事项，继续实行“多评合一”，确保各类评价评估事项并联开展，集中评价，缩减审批时间。 | 区资源规划分局 | 区生态环境分局、区文化旅游局等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 持续推进 |

| 22 | 实行方案联审 | 在工程建设项目规划设计方案审查阶段，改变传统线下审查方式，依托西安市工程建设项目审批管理系统中的方案联审平台，分部门专业审查，实现多部门审查同步开展。加强设计方案正式送审前的咨询服务，包括建设工程设计方案预审、征求和协调相关管理部门意见、专家评审、市、区会审等方面内容，协助建设单位编制符合报送条件的建设工程设计方案。利用方案联审平台，集成CAD应用端进行总平面图纸在线审查，实现容积率、绿化率等规划指标计算。 | 区资源规划分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 持续推进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 简化招标投标 | 出台简化房屋建筑和城市基础设施工程招标投标的具体措施，在依法依规保证招标投标工作质量前提下，允许招标人与潜在投标人协商确定相应的开标时间，并允许项目单位依据建设规划设计方案审查意见或核准的招标方案办理办理开标手续，取消建筑工程方案设计招标公告或投标邀请函及招标文件备案。 | 区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年8月底（待市级方案出台后1周内确定区级方案） |
| 24 | 强化提前介入服务 | 建立预约服务机制。各阶段牵头单位要利用西安市工程建设项目审批管理系统设立预约服务，或依托工程建设项目审批综合服务窗口建立提前预约服务机制，针对立项用地规划许可阶段的审批服务事项，提前介入、超前辅导、预审预核，为办事企业、群众提供更加优质高效的服务。 | 区资源规划分局、区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 持续推进 |
|  |  | 强化联合技术指导服务。由区自然资源和规划鄠邑分局牵头，人防、消防、市政配套设施、园林绿化、二次供水、海绵城市建设、城市快速路建设、城市管廊建设以及供水、排水、供电、燃气、供电、通信等市政公用服务部门在工程建设许可阶段主动服务，对后续的施工图设计工程提出技术指导意见，资源规划部门充分吸收各部门的指导意见，统筹协调纳入工程规划许可批复中。 | 区资源规划分局 | 区城管局、区住建局、区水务局、区交通局、区供电公司等相关部门和各镇街、各园区管委会 |  |
| 25 | 深入推进互联网+审批服务 | 2019年5月底前，建设项目的审批逐步进入《西安市工程建设项目审批管理系统》进行审批，配合市工程建设项目审批制度改革小组进行试点。 | 区行政审批局、区大数据信息服务中心 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
|  |  | 制定《西安市鄠邑区工程建设项目审批管理系统运行管理办法（试行）》，明确将审批流程各阶段涉及的审批事项全部进入审批管理系统，通过审批管理系统在线监管审批部门的审批行为，对审批环节进行全过程跟踪督办及审批节点控制，杜绝体外循环。 | 区行政审批局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年9月底前 |
|  |  | 区资源规划分局、区住建局负责将建设项目报建用地红线图、设计方案图、施工图和竣工测绘图等项目基本信息一网归集，与质量安全和市场监管信息等进行整合，推动项目审批与事中事后监管深度融合，运用互联网、大数据、人工智能信息技术，满足工程全寿命期质量安全管理需要，为提升政务服务水平提供数据支撑。 | 区资源规划分局、区住建局 |  | 2019年11月底前 |

| 26 | 强化信息共享和互联互通 | 负责审批管理服务系统与陕西省政务服务网、投资项目在线审批监管平台和西安市“多规合一”空间规划信息平台、市大数据平台、市中介服务超市平台、市工程建设交易平台等相关部门审批信息的互联互通后，积极促进与供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务（报装）平台的对接，实现项目信息共享共用、市政公用服务提前介入。 | 区行政审批局、区住建局 | 区城管局、区交通局、区供电公司等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区大数据服务中心、区行政审批局负责进一步优化完善电子文件、电子印章、电子签名、电子档案、电子证照等使用管理办法，适时制定公共数据和“一网通办”地方性法规，推进“一网通办”制度化、规范化建设。 | 区大数据信息服务中心、区行政审批局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年9月底前 |
| 27 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 参照市“多规合一”工作方案，全面梳理我区各类规划基础数据目录，制定推进我区“多规合一”形成“一张蓝图”实施方案，明确目标任务、分工安排、实施步骤和工作重点，建立经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等“多规合一”协调机构，将“多规合一”纳入各类规划与空间管控要素，提出形成数据目录、统筹整合各类空间规划的具体要求和时间节点。 | 区资源规划分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年6月底前（待市级方案出台后1周内确定区级方案） |
|  |  | 制定《鄠邑区工程建设项目生成管理办法（试行）》，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估事项等要求，为建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据。 | 区发改委 |  | 2019年8月底前（待市级办法出台后1周内确定区级办法） |
|  |  | 区资源规划分局利用“多规合一”空间规划信息平台，基本形成“多规合一”的一张蓝图，整合空间管控数据，明确生态保护线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图，依托西安市工程建设项目审批管理系统的“多规合一”业务协同功能策划生成项目。 | 区资源规划分局 |  | 2019年8月底前（待区级方案出台后执行） |
|  |  | 区资源规划分局负责整合空间图层数据，完成差异图斑分析，消除空间规划矛盾和差异，制定消除空间规划矛盾和差异的工作机制，提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 区资源规划分局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年10月底前 |
|  |  | 区发改委牵头，区住建局、区财政局配合，负责统筹安排下一年度工程建设项目，制定工程建设项目年度实施计划。 | 区发改委 | 区住建局、区财政局 | 2019年12月底前 |

| 28 | “一个窗口”提供综合服务 | 进一步细化完善（制定）《鄠邑区工程建设项目联合审批服务窗口运行管理办法》《鄠邑区工程建设项目实行集中联合审批的通知》等“一窗受理”工作规程，建立完善“前台受理”“后台审核”机制，综合服务窗口统一收件、发件、咨询。 | 区行政审批局 | 区发改委、区城管局等各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年9月底前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制定并实施咨询辅导等服务规定，通过网上咨询、线下指导、协调代办等方式，提前介入、超前辅导、跟踪服务，为建设单位提供更加优质高效的服务，努力做到申报材料要件齐备、一次达到进件的规范要求。 |  |  | 2019年6月底前（已按市级要求完成） |
|  |  | 在政务中心专门设立工程建设项目审批综合服务窗口，落实场地、人员、事项、授权“四集中”。 |  |  | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| 29 | “一张表单”整合申报材料 | 进一步梳理审批事项，将本阶段所有事项所需材料进行整合，制作一份办事指南、一张申请表单，由同一审批阶段内审批部门共同使用。 | 区资源规划分局、区住建局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
|  |  | 进一步制定并实施覆盖工程建设项目审批全过程统一的办事指南、申请表单和申报材料目录，建立完善审批清单服务机制，明确申报材料共享的具体要求，每个审批阶段申请人只需提交一套申请材料，不得要求申请人重复提交。 |  |  |  |
|  |  | 区行政审批局负责在工程建设项目审批综合服务窗口显著位置以二维码形式对外公布“一张表单”，便于申请人进行业务查询。同时，实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式。 | 区行政审批局 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 |  |
|  |  | 各部门前置审批材料和结果要件通过西安市工程建设项目审批管理系统自动实现材料共享，无需企业提交纸质材料。 |  |  |  |

| 30 | “一套机制”规范审批运行 | 参照省、市级相关部门出台的具体配套措施，建立健全牵头部门负责制、审批协调机制、督查制度等相关配套制度，并根据审批工作实际情况不断修改完善。 | 区资源规划分局、区住建局 | 区发改委、区投资工信局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门、各镇街、各园区管委会 | 2019年5月底前（已按市级要求完成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据本次改革的要求，对本部门所涉及的审批、服务事项进行全面梳理，提请调整改革涉及相关地方法规、规章及规范性文件的相关内容，基本完成法律法规、规范性文件和标准规范的立改废释工作，修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度。涉及突破相关法律法规及政策规定的，按照程序报相关权力机关授权。 |  |  | 2019年6月底前（已按市级要求完成） |
| 31 | 加强事中事后监管 | 日常监管与随机抽查相结合。各相关部门根据业务监管需求履行日常监管职责，同时建立基于不同风险级别的项目监管检查机制，加大对高风险项目的监管力度，减少对一般类型项目的检查频次，搭建鄠邑区双随机事中事后监管平台，全面推行“双随机、一公开”监管，实现随机抽查信息化和数据化、抽查工作全程留痕、执法结果全部公开。 |  |  | 持续推进 |
|  |  | 行业监管与联合监督相结合。各相关部门按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，落实行业监管责任，同时通过联合验收等联合监督机制，部门协同、市区联动进行综合管理，从事前审批转向过程服务及事中事后监管。 |  |  |  |
|  |  | 实施告知承诺制的审批事项，各相关部门明确监督检查办法，审批部门在规定时间内对项目建设单位的履行承诺情况进行检查，发现其未履行承诺的，撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。 |  |  |  |
| 32 | 加强信用体系建设 | 完成西安市工程建设项目审批管理系统与信用中国（陕西）系统的数据对接工作，建立工程建设项目审批信用信息模块，共享市场主体的失信信息。 | 区住建局、区大数据信息服务中心 | 各相关部门、各镇街、各园区管委会 | 持续推进 |
|  |  | 将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的不良行为向社会公开，明确应当列入“黑名单”的违法违规行为，通过省、市、区（县）各业务审批系统自动抓取、自动比对、自动拦截、自动惩戒、自动公示、自动反馈，构建“一处失信、处处受限”的联合协同惩戒机制。 |  |  |  |

| 33 | 规范中介和市政公用服务 | 由区行政审批局负责清理规范行政审批中介服务事项，推进中介机构脱钩改制，开放中介服务市场，会同相关部门培育具有多种资质的综合性中介机构或中介机构联合体，规范行业服务标准、流程、收费，根据市场价格适时作出动态调整，构建开放、高效、有序的中介服务体系，政府投资项目的中介服务行为必须在网上完成，引导鼓励社会投资项目进入网上中介服务大厅运行，进一步提升中介服务质量和效率。 | 区行政审批局 | 区水务局、区城管局、区交通局、区供电公司和各镇街、各园区管委会 | 持续推进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 督查 考核 | 制定督导和评估评价办法，明确考考评内容、相关指标、分值占比和评分标准，对区级相关部门统一进行考评，并将工程项目审批制度改革作为优化提升营商环境的重要内容，列入区政府部门绩效考评管理，明确考核部门、考核内容、考核时间等，建立专项督查考核制度，对未认真履行职责、工作明显滞后的单位，要启动追责机制。 | 区住建局 | 区发改委、区投资工信局、区资源规划分局、区生态环境分局、区城管局、区交通局、区水务局、区文化旅游局、区行政审批局、区大数据信息服务中心、区应急管理局、区气象局等相关部门和各镇街、各园区管委会 | 2019年9月中旬 |
|  |  | 依托工程建设项目审批管理平台，实时在线监督项目审批进程，及时催办提醒，对在规定时限内未完成审批的，严格执行超时问责。 |  |  | 持续推进 |
| 35 | 审批 时限 | 全过程实际审批时限依据工程建设项目审批管理系统查询结果进行认定（包括行政审批、备案、技术审查、中介服务及市政公用基础设施服务等事项） |  |  | 持续推进 |
| 36 | 群众满意度调查 | 组织开展群众满意度调查 | 区住建局 |  | 持续推进 |

— 42 —

西安市鄠邑区人民政府办公室               2019年9月12日印发